Compte-rendu de
réunion – Transition du projet en phase de clôture

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 10/05/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Sécurisation et site web

Annulation du pentest

Suite à une discussion avec M. MICHEL et M. DUCHEMIN, nos avons unanimement décidé d’annuler notre proposition de pentest à la promotion. Cela aurait fait courir trop de risque à notre projet pour trop peu d’avantages.

À la place, nous dédierons ce temps à la réalisation des jalons et à la clôture de la phase de sécurisation de l’infrastructure. Ce temps supplémentaire nous permettra de travailler plus sereinement sur ces éléments là.

Avancée de la sécurisation

Passage sur le monitoring, BDD, serveur web pour check up de sécurité
⇒ Pas encore de synchronisation

Mise en place du bastion RDS côté DRYN
⇒ Scanner le QRCode pour les codes TOTP côté DRYN

Audit rapide sur les machines à l’aide de Lynis
Rapport similaire sur beaucoup de machines de l’infrastructure
Ajout des modules indiqués à Lynis sur toutes les machines

Monitoring
Envoi d’un mail si dysfonctionnement du serveur web (AARD, pas encore de serveur web côté DRYN) à l’adresse mail "SVG" de notre infrastructure
Passage du monitoring côté DRYN : redéployer certains services et changer le serveur pourpoint le serveur côté DRYN

Faille de sécurité corrigé sur le serveur : barre de recherche → masqué par un plugin

Avancée du développement du site web

Pas d’avancée sur le site notable sur le site

Derniers jalons

Jalon 6

Le script est prêt, le diapo également
Plus qu’à l’apprendre et à passer lundi :D

Jalon 7

Plan détaillé du mémoire du projet :

1. Introduction
- Notre groupe, succinctement et de façon général (3ème année BUT RT, etc)
- Contexte de projet tutoré : générale, méthode de notations, etc
- Annonce du plan

2. Projet Wizards & Dice
2.1. Présentation de votre société et offre sur le marché
- Présenter notre société fictive : histoire
- Besoins du marché
- Demande des consommateurs
- Offre de Wizards & Dice
2.2. Périmètre du projet
- Format de site auto-hébergé dit "maquette"
- Livraison pour les derniers jalons : centrée sur la partie technique
- But "post livraison" (si on avait le temps et les ressources réellement nécessaire)
2.3. Contraintes du projet
[Contraintes techniques et humaines]
- Contraintes (au départ du projet et prévisionnel) : temporelles et imposées
- Risques (au départ du projet et prévisionnel) : SWOT, Analyse de risques (en annexe)
- Ressources (au départ du projet et prévisionnel) : financières, humaines, matériels

3. Déroulement du projet
3.1. Gestion de projet
- Maquette, répartition des tâches (vrai RACI), planning
- Idée principale : synthétiser le jalon 6
3.2. Aspects commerciale et documentaire
- Travaux de recherches en début de projet
- Formalisation de la proposition commercial : étude de marché, des coûts, etc
- Gestion des aspects commerciaux et marketing : charte graphique, réseaux sociaux, etc
- Aspect développement durable et français
3.3. Aspects techniques
- Réponse(s) technique(s) à la problématique : choix effectué, évaluation des possibilités à notre portée, etc
- Fonctionnalité en place (vs voulues ?)
- Sécurité informatique

4. Bilan du projet
4.1. Difficultés majeures
- Organisationnel
- Technique
4.2. Pérennité de Wizards & Dice
- Intérêt pour l’entreprise
- Cohérence et amélioration des choix techniques
- Évolutions possible du projet (= solution à choisir en cadre "réel")
4.3. Compétences et expérience acquises
- Compétences vue et niveau d'acquisition de celles-ci
- Retour d'expérience de l'équipe
- Évolutions possible (depuis le projet, pour l'équipe)

5. Conclusion
- Rappeler succinctement ce qui a été vu dans le mémoire : Projet Wizards & Dice ; Déroulement du projet ; Bilan du projet
- Remercier les équipes enseignantes, les intervenants et le GRETA (...) - Ne pas nommé pour éviter les problèmes
- Sucer en mode "très enrichissant" et "on a beaucoup appris" et "ça va nous servir"

Jalons 8 et 9

Grandes inconnues :
⇒ Rédaction d’un mail à Eric MALLET et à Frédéric MICHEL pour clarifier les enjeux de ces jalons

Points annexes et répétition du	jalon 6

Points annexes

Rédaction d’un PCA / PRA :
Sur la base de "oui, faut changer l’IP et attendre"

Faire une page d’avertissement de site down : à faire si possible

Reprise des disques de sauvegarde : Arthur

Répétitions du jalon 6

Attention au délai de 30 min
Couper certaines parties (SWOT notamment)
Rap god sur la partie organisationnel

Prochaine réunion

Date

Samedi 17 mai 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Revue des parties techniques et avancée des jalons

Devoirs

Loïs :
- [Priorité très haute] Jalon 7 (3 semaines restantes) :
  - 3.2. Aspects commerciale et documentaire
- [Priorité très haute] Continuer le développement du site
Arthur :
- [Priorité très haute] Jalon 7 (3 semaines restantes) :
  - 1. Introduction
  - 5. Conclusion
- [Priorité normale] Commencer la rédaction d’un PCA / PRA
- [Priorité normale] Revoir l’état de la documentation technique de notre infrastructure
Hugo :
- [Priorité très haute] Jalon 7 (3 semaines restantes) :
  - 3.3. Aspects techniques
Axel :
- [Priorité très haute] Jalon 7 (3 semaines restantes) :
  - 2. Projet Wizards & Dice – Aide : Arthur
  - 3.1. Gestion de projet
  - 4. Bilan du projet – Aide : Arthur
- [Priorité haute] Rédaction d’un mail pour prendre connaissance des attendus des jalons 8 et 9