Compte-rendu de
réunion - Préparation
des jalon 8 et 9

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 31/05/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	NON
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Table des figures

Jalon 8

Présentation

En attente des infos de Loïs

Vidéo

Préparation d’une trame détaillée
5 scènes principale, redécoupé en plans
Dure environ 4 min

Prêt à tourner !

Planifier le tournage : Après-midi du lundi 2 juin
Backup après-midi du mardi 3 juin > matin du mercredi 4 juin

Jalon 9

Trames du PoC

Prête mais très soumise à l’état et aux résultats de la répétition

Prévision de matériels nécessaires

Matériel : 2 écrans (donc une salle assez grande pour les écrans) + 2 ou 3 câbles HDMI
Services nécessaires :
- Prise électrique pour 2 ordinateurs
- Prise réseau pour 2 ordinateurs
- 2 bureaux pour y poser les 2 ordinateurs

Points annexes

Déploiement du site web

Déploiement à faire

⇒ Problème d’affichage d’image du site : tape la mauvaise IP pour récupérer les images

Le plus important est de faire illusion en cas de pépin (workaround et pas forcément résolution pérenne)

Récapitulatif des dates

Lundi 2 juin – après-midi : Tournage (rush + voix off si possible)
Backup
- Mardi 3 juin – après-midi
- Mercredi 4 juin – matin

Mercredi 4 juin – après-midi : Répétition du PoC (jalon 9)

Mise en erreur du bastion

Serveur de sauvegarde : problème de disponibilité
Accès aux sauvegardes ?

Erreur à cause du stockage : Remédié (stockage x2)

Prochaine réunion

Date

Samedi 7 juin 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Répétition jalon 8 et ajustement avant soutenance

Devoirs

Tout le monde :
- [Priorité haute] Lundi 2 juin : se familiariser avec ses parties du script de la vidéo
- [Priorité normale] Mercredi 4 juin : se familiariser avec ses parties du PoC
- [Priorité basse] Trouver des questions qu’on pourrait nous poser pendant le PoC
Loïs :
[Priorité haute] Préparer le diapo du jalon 8
Arthur :
- [Priorité très haute] Déployer le site
- [Priorité haute] Modification des configurations côté DRYN
  > Aide Hugo
Hugo :
- [Priorité haute] Investiguer et résoudre le problème de sauvegardes
- [Priorité haute] Investiguer et résoudre le problème d’image du site
Axel :
- [Priorité très haute] Prépare les visuels du jalon 9
- [Priorité haute] Préparer / compléter le script du jalon 8