Compte-rendu de
réunion - Fiche PT
Version 0

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 26/10/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

I. Analyse et trie des informations sur la base de la fiche de cadrage du PT

A) Présentation par Arthur et Loïs

Présentation du document : Doc de cadrage PTUT Jalon1-Fiche projet.odt

B) À retenir

Présence de tous les éléments
Redites = travail de synthèse
Point rapide dans la semaine

II. Outils de gestions de projets et propositions de workflow

A) Présentation par Hugo et Axel

Besoin :
Rétro planning
Répartition des tâches
Suivie des tâches
Optionnel :
connectivité avec Git
Cloud >> On Prem

Office :
Visio => Schéma
Teams => Répartition et suivie des taches
Outils :
Focal board => Suivie des taches
Solutions (répond à tous les besoin principaux) :
Open project
Taiga
Gantt project

Work Flow :

> Toujours commit (minimum) après une session de boulot
=> suivi de qui à fait quoi
> Toujours pull la branche « main » et sa/ses branche(s) de travail au début d’une session de boulot
=> évite en partie les conflits
=> faire attention : quand pull de la main, bien revenir sur la branche courante
PAS DE BOULOT SUR LA MAIN
> Pour les outils ne pouvant être poussé dans le git
=> réu hebdo = point d'avancement sur les outils de gestions de projet (rétro planing, tâches, etc)
> Gantt project
=> Fait un peu tout de façon simple. S'enregistre dans un fichier (potentiellement sur le Git)
Fonctionnement :
- Drive externe : tout le monde peut y toucher + slightly risqué + besoin d'harmonisation sur la méthode de gestion + outils supplémentaire
- Git + tickets : une personne en charge (autre en lecture) + presque 0 risque + pas d'harmonisation
B) À retenir

Axel MOURILLON = chef de projet → gestion du Gantt

Gantt : répartition des tâches et planning de projet

Taiga : suivie/répartition des tâches + modification du planning (ticket)

III. Définition de la méthode de rédaction de la fiche PT

A) Point de synthèse fiche de cadrage

Lois et Arthur : Finition, synthèse et préparation du point d’étape

B) Rédaction 1er jet

Hugo : Rédaction et mise en forme d’un premier jet de la fiche PT

Prochaine réunion

Date

Mercredi 30 octobre 2024, de 21h30 à 22h30

Ordre du jour

Point d’étape et la fiche PT

Devoirs

Loïs :
Synthèse de la fiche de cadrage
Arthur :
Synthèse de la fiche de cadrage
Hugo :
Rédaction et mise en forme d’un premier jet de la fiche PT
Axel :
Début de prise en main des workflow de gestion de projets