Compte-rendu de
réunion - Revue du
support de diapositives

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 30/11/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	NON
- Arthur YANG	OUI

I. Revue du support de diapositives

A) Revue général de la première version

Vérification que les 4 diapos illustrent le texte fait par Arthur et correspondent plus ou moins à chaque partie.

De manière globale, cela semble plaire à toutes les personnes présentes.

B) Point abordés

Besoin d’intégrer les toutes règles de chartes graphiques car pas effectué à 100 % à ce jour :
- Police
- Couleur

Réflexion sur les images sur le diapo :
- utilisation d’image par IA ou auteurs ?
- Si IA = Ok pas trop de changements a faire (C’est ce qu’on a opté pour l’instant)
- Si pas d’images IA = Sûrement faire une slide avec le crédit des auteurs
- Sur la première diapo, réflexion sur comment ajouter la carte de l’Italie (sa mise en forme)

Slogan en anglais ou français sur le diapo ?
- Il faut réfléchir à 4 pour voir si on laisse celui en anglais ou mettre un en français sur la dernière diapositive.

Le diapo est la première version, lundi sera fait par Loïs, la deuxième version.

C) Paragraphe 3

[Corps de texte]

II. Présentation rapide du document récapitulatif de GIT

Fichier sous format Markdown qui exporte le fichier en format PDF lorsque nous voulons lire le fichier.

Dans ce fichier :
- Explication d’utilisation de GIT soit graphiquement ou par CLI et plus.
- Localisé dans le dépositoire sur GIT HUB dans le répertoire « DocTechnique » sur la branche « RecapGIT » d’Hugo qui n’a pas été push. Ceci sera amené à être changé.

Une version « finale » sera effectuée par Hugo et réexpliquée.

Prochaine réunion

Date

Lundi 02 décembre 2024, de 21h30 à 22h30

Ordre du jour

- Révision et répétition du texte pour le pitch oral
- Présentation la deuxième version du support visuel pour le Jalon 2
- Explication brève de la version finale de la fiche récapitulative

Devoirs

Tout le monde :
Réviser le script du pitch pour les répétitions
Loïs :
Préparation et présentation de la deuxième version de la diapositive pour le pitch oral
Hugo :
Expliquer à nouveau la fiche récapitulative mais sous sa version finale de manière concise sur la manipulation de Git

Pour le samedi 7 décembre 2024
Axel :
Finir le planning GANTT