Compte-rendu de
réunion – Avancement
global

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 29/03/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Table des figures

Avancement technique

À retenir

Possibilité de transfert du site WordPress de la prepod (mourillon7274.fr) vers notre infra
⇒ Processus relativement long = à faire après avoir suffisamment avancé WP

Monitoring : configuré (en lui-même) et prêt à supervisé
- LDAPS sur Graphana
- Prometheus + modules (SNMP Explorer)
- Configuration des dashboards pour la supervision en cours

Question de l’AD : solution Univention Corporate Server (UCS)
- Toutes les fonctionnalités d’un AD Windows "classique"
- Fonctionnement basé sur des modules
- Compatible avec le reste de l’environnement
- Une moins grande surface d’attaque
- Unifie notre environnement Full Linux
- Migration peu coûteuse (gratuite + migration peu longue)
  - Pas de synchronisation de DNS pendant les tests (OK pour nous)
  - Migration possible dans les deux sens (AD → UCS ; UCS → AD)
- Intègre des éléments de sécurité
- Bloquant en cas de GPO (pas pertinent dans notre cas)

Remarques et suggestions

Migration AD :
- Changement de site principal pour AARD
- Repasser sur les conf pour le changement d’IP
  ⇒ Migration approuvée par l’équipe

Avancement commercial

À retenir

Commande des échantillons dans la semaine à venir

Avancement normale sur les design des produits personnalisés pour l’équipe

Points annexes

Jalon 5 : Analyse de risque

Énoncé

Objectif : mener une analyse de risque sur vos projets PTUT (produit ou service) et fournir les livrables nécessaires selon la méthode EBIOS RM.

Les livrables attendus sont :
- Choix d'un référentiel, d'une norme ou d'en standard comme socle de sécurité
- Identification de 5 valeurs métiers maximum et leur(s) bien(s) support associé(s)
- Identification de 2 évènements redoutés minimum par valeur métier
- Identification de 4 paires de sources de risques/objectifs visés maximum
- Identification des parties prenantes liées
- 4 scénarios stratégiques
- 2 scénarios opérationnels avec mesure de remédiation

Organisation pour la production du/des rendus :
- Première idée : 2 semaine de "production" du rendu + 1 semaine de mise en forme
- Lundi 31/03/2025 : journée de cours dédiés aux "Normes, stand …"
  ⇒ Brainstorming et début du travail sur l’analyse de risques
- Récupération des documents de cours dans l’arborescence du projet
- Énoncé enregistré dans l’arborescence du projet

Autres points

Modification du code couleur pour la gestion des tâches mises et l’intégration des tâche "En attente" – tâches non-prioritaires et non-indispensables : utilisation du BLEU (Hex. code : #2a6099)
⇒ Remplace l’ancien status "À revoir" (pas du tout utilisé et ne le sera probablement jamais)

Proposition : prendre une semaine de "pause" du PTUT pour allouer du temps à nos mémoires
⇒ Pas une mauvaise idée ; à voir après la rédaction de l’analyse de risque

Charte d'utilisation et de modération de forum : rédigée
⇒ Approuvé

Prochaine réunion

Date

Samedi 5 avril 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Jalon 5 et avancement global

Devoirs

Tout le monde :
[Priorité très haute] Jalon 5 ₋ Analyse de risque
Loïs :
- [Priorité moyenne] Préparer des cartes de visites
- [Priorité haute] Se fournir en échantillons – Pour le 12/04/2025
- [Priorité moyenne] Designer des produits originaux – Pour le 12/04/2025
Arthur :
[Priorité moyenne] Finir la mise en oeuvre des méthodes et outils de supervision
Hugo :
[Priorité très haute] Migrer l’AD vers la solution UCS
Axel :
- [Priorité basse] Revoir la conformité des documents comptables
- [Priorité haute] Finir de construire la base du site : navigation, pages, etc
  > Aide : Lois
- [Priorité haute] Alimenter le site en contenu
  > Aide : Loïs
- [Priorité haute] Intégrer les moyens de paiements
  > Aide : Loïs