Compte-rendu de
réunion – Jalon 5
et avancement

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 05/04/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	NON

Table des figures

Jalon 5

Avancé sur le jalon

Réalisé :
- Définir les termes de valeurs métiers et de biens supports
- Rédiger les tableaux pour les valeurs métiers et les biens supports
- Définir la matrice de pertinence des événements redoutés en fonction de leur vraisemblance et de leur gravité
- Appliquer la matrice aux événements redoutés retenus
- Réalisation du tableau d’analyse des parties prenantes
  ⇒ À vérifier avec Loïs ultérieurement
- Réalisation des tableaux des événements redoutés (par Arthur)
  ⇒ Pas censé le faire mais conservé en cas de nécessité → part d’Hugo non-faite donc pas plus mal
- Commencement des scenarii stratégiques
  ⇒ À finir

Suite du travail

À revoir :
- Tableau d’analyse des parties prenantes
- Les évènements redoutés

À faire :
- Finir les scenarii stratégiques et opérationnel
- Préparer un visuel pour les paires de sources de risques <=> objectifs visés
- Rassembler les éléments séparés en un seul document
- Revoir le document d’analyse de risques

Avancement global

Technique

Retard pris sur l’avancement du site :
Réalisé :
  - Intégration de la charte graphique dans le site
    ⇒ Pas parfaite, mais suffisante pour le moment
  - Nettoyage des pages du templates et création du squelette de pages du site
  - Réalisation de l’en-tête et du pied de page (commun à toutes les pages)
  - Structuration complète de la page d’accueil (avec des placeholder)
Reste à faire :
  - Structurer les autres pages du site (avec placeholder)
  - Créer un compte client test
    - Historique des commandes
    - Enregistrements des adresses de facturations et de livraison
    - Enregistrement de méthodes de paiements
    - Données personnelles
  - Créer un article test
    - Template de fiche de produits (nom, prix, description, etc)
    - Intégration des méthodes de paiements
    - Intégration des moyens de création et de suivis de commandes
    - Intégration des avis sur les articles
  - Créer un post test
    - Interface du forum (affichage des posts, suggestions, etc)
    - Fonction de création et de gestion des posts en tant qu’auteur
    - Systèmes de commentaires, de like et de partage (hors W&D)
  - Vérifier le bon fonctionnement de la navigation et d’autres fonctionnalités (responsive, etc)

Serveur de monitoring – réalisé
- Mise en place des différents moyens de récupération des informations des machines
  ⇒ SNMP Exporter, Prometheus, Node Exporter
- Mise en place de différents dashboards ; état minimum suffisant un état de maquette
  ⇒ logs et métriques
- Mise en place des alertes GRAFANA  ; état minimum suffisant un état de maquette
  ⇒ Si déclenchement → envoi d’un mail à propos du problème en question.
- Réalisation d’une vidéo rapide afin de montrer comment configurer dashboard, alertes et monitoring de manière générale
  ⇒ Lien dans l’arborescence Git.
⇒ Vidéo à regarder pour faire des retours

Migration UCS :
- Changement du nœud principal vers AARD (plus cohérent)
- Accès par page web
  - Pas d’accès à la page si pas admin
  - Port par défaut
    ⇒ À voir en phase de sécurisation
- Gestion LDAP/LDPAS, DNS
  ⇒ Récupération de certificat LDAPS plus simple quand cration d’une nouvelle
- Par rapport à la tâche de base (configurer proprement l’AD)
  - Meilleur consommation de ressources
  - Moins grande surface d’attaque
- Overall :
  - Les AD peuvent être éteints
  - Tout est passé sur l’UCS (RDS, Graphana, Stormshield, Proxmox)
- Remarques
  - Très bonne solution
  - À ne pas utiliser si besoin de
  - /!\ SSH : se connecte en root

EXTINCTION DES AD DES DEUX SITES : OK

Commercial

Produits personnalisé – staff
- Mugs, journal JDR, stand de dés, dés, boîte à dés, stands et bob
- Commandes passées
- Facture à renseignés dans le Git

Carte de visites terminés
À mettre dans le Git

Design des t-shirt : en cours

Autres points

Jalon 6

Planifier la préparation du rendu
Préparer des planning de Gantt fictif pour plaire au jury
⇒ Ne pas commencé avant la fin du jalon 5 (qui sera fini dans une à deux semaines)

Phase de sécurisation

Minimum de sécurisation suggéré :
Mise en place de UP Armor : pour le moment configuré nul part (sauf sur l’UCS)

Plan d’attaque de la phase de sécurisation  : 2 parties – pour économiser du temps d’usure du disques sans surcharger le flux au moment de transférer les machines
D’abord sécurisation de certains actifs (jusqu’au 26/04/2025)
Puis clonage et configuration sur DRYN et clonage des autres actifs au fur et mesure

Déroulé de la deuxième phase de sécurisation :
1. Sécurisation côté AARD
2. Clonage côté DRYN
3. Configuration côté DRYN

Points non-traités

/!\ Mauvaises adresses mails : réseaux et WordPress
À modifier !

Hugo : Moins de temps sur le PTUT (mémoire, BTLO)

Pas clairement écrit plus tôt, mais points d’étape de l’état de l’infra et du site réalisés tout au long de la réunion
Prochaine réunion

Date

Samedi 12 mai 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Jalon 5 et début de la sécurisation

Devoirs

Tout le monde :
[Priorité basse] Regarder la vidéo d'Arthur et faire des retours
Loïs :
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Revoir finir les scenarii stratégiques et opérationnel
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Traiter le nécessaire pour répondre à l'atelier 5 (remédiation)
- [Priorité haute] Se fournir en échantillons – Pour le 12/04/2025
- [Priorité moyenne] Designer des produits originaux – Pour le 12/04/2025
Arthur :
- [Priorité très haute] : Modifier les adresses mails erronés
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Revoir le tableau d’analyse des parties prenantes
  Aide : Lois
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Revoir les évènements redoutés
  Aide : Lois
- [Priorité très haute] (Si on a le temps cette semaine) Jalon 5 : revue du document d'analyses de risques
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du firewall
Hugo :
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Revoir préparer un visuel pour les paires de sources de risques <=> objectifs visés
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation de l'UCS
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du reverse proxy / WAF
Axel :
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Revoir rassembler les éléments séparés en un seul document
- [Priorité haute] Mettre à jour le planning actuel et planifier le jalon 6
- [Priorité haute] Avancer la construction du site (structure des pages, débuts des tests comptes/produits/post)