Compte-rendu de
réunion – Suite de l’avancée technique et jalon 6

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 04/05/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	NON
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Avancement technique

Synchronisation de l’infrastructure

Synchronisation des machines sécurisées actuelles ⇒ cohérent que sur l'UCS et le Proxmox
En place et fonctionnel

Clonage du reverse proxy et du bastion pour la bascule côté DRYN

Changement de l’adressage des conteneurs côté DRYN pour la bascule
Pas de test du bastion : dysfonctionnement du VPN SSL côté DRYN. Les demandes de connexion sur les ports du VPN SSL semblent ne pas arriver jusqu'au StormShield
⇒ Enquête en cours, voir avec Loïs pour la correction de l’erreur

Avancée dans la sécurisation

Points de sécurités les plus communs :
- Fail2ban : Proxmox, serveurs de log, web, SVG et BDD, bastion, monitoring et NAS
- Lynis : serveurs de log, web, SVG et BDD, bastion et NAS
  ⇒ Audit envoyé dans les logs récupérée par Graphana
- Parefeu (UFW) : Proxmox, monitoring, serveurs de log, web, SVG, bastion et NAS

Sécurisation du Proxmox : légère
- AppArmor : en place par défaut sur Proxmox
- Bannière de notice

Monitoring :
- Visuels finis
- HTTPS sur Graphana

BDD
- AppArmor en enforce au max ou en mode d’alerte selon les éléments
- Ajout et modification applicative pour renforcer la sécurité

Serveur de log, web et le bastion
Ajout et modification applicative pour renforcer la sécurité

Développement du site web

Pas d’avancé importante : prise de retard importantes
⇒ Voir avec Loïs
Jalon 6

Présentation des plannings

Planning organisationnel
- Changement des couleurs
- Fusion de tâches
- Réagencer des jalons
- Nettoyage général

Planning prévisionnel : inchangé (pour montrer l’évolution)

Présentation du script

Reprise du document de cadrage pour l’élaboration d’un plan :
- Introduction
- Histoire, enjeux et contraintes
- Organisation
- Difficulté
- Conclusion

Script en format "fancy prise de notes" : point majeur en gras et éléments important soulignés

Bien avancée mais pas encore fini

Besoin d’aide pour un support de diapositive
⇒ Voir avec Loïs  ? (triangle QCD, schéma RACI)

Points annexes

Réception des dernières commandes

Quelques problèmes avec la réception des dernières commandes
⇒ Voir avec Loïs

Présence/retard de Loïs

Besoin de voir certains aspects avec Loïs :
- Problème avec le VPN SSL StormShield nécessitant intervention coordonnées
- Retard important sur le développement du site web
- Support de diapositive et visuels pour le Jalon 6 (triangle QCD, schéma RACI)
⇒ Parlera lundi 05/05/2025

Mois de la carabistouille à venir

Mai va être un mois chargé :
- Jalon 7 : mémoire du PTUT
- Jalons 8 et 9 à venir
- Finir le développement du site web
- Finir la bascule / synchronisation des sites
- Relever les failles de l’infrastructure et durcir en fonction
- Rédiger les PCA / PRA
⇒ "Peu" de tâche sur un mois, mais tâches laborieuses donc courage

Prochaine réunion

Date

Samedi 11 mai 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Synchronisation des sites, sécurité et jalons

Devoirs

Loïs :
- [Priorité haute] Continuer la construction du site (finir la structure des pages, focus backend)
  > Aide : Axel
  > RETARD IMPORTANT
- [Priorité très haute] Préparer le support du jalon 6
  > Aide Axel
Arthur :
- [Priorité haute] Surveiller l’état de l’infrastructure pendant des nos camarades de promo l’attaque
- [Priorité haute] Relever exhaustivement les failles de notre infrastructure
- [Priorité basse] Renforcer la sécurité de l’infrastructure (où c’est possible)
Hugo :
- [Priorité très haute] Finir de basculer les machines sécurisées restantes (Promox, monitoring et serveurs web, BDD, log et SVG (?)) sur l’infra DRYN
  > Aide : Arthur
- [Priorité très haute] Finir de configurer la synchronisation des machines sécurisées
Axel :
- [Priorité très haute] Rédiger une annonce pour inviter nos camarades à taper sur notre infrastructure (sans casser) pour relever des failles
- [Priorité très haute] Finir le script du jalon 6
- [Priorité très haute] Commencer la rédaction du jalon 7 : compréhension des attendus et élaboration d’un plan