Compte-rendu de
réunion - Avancement
global

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 01/03/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	NON
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Avancement global

Technique

Renforcement du filtrage du trafic sur le pare-feu / préparer un diagramme des flux
- Pas de changement
- Documents de préparation pour changements des règles de pare-feu
- Diagramme des flux : en cours de préparation

Intégration d’un rapport de l'état du volume du NAS dans un mail (hebdomadaire)
- Script récupérant les infos et les envoyant par mail
- Tâche planifié de run du script
- Bonne base à peaufiner au fur et à mesure

Déployer le reverse proxy / WAF (ne faire qu'un seul conteneur "SRV-PROXY-AARD") et installer le service de proxy sans le configurer
Pas fait ⇒ Assigner à Loïs alors qu’en vacances

Préparer des rapports des jobs de sauvegarde et les envoyer par mail :
- Fait
- Configurer pour marquer comme lu si OK, et configure un suivi si NOK

Intégrer le TOTP (MFA) sur le bastion
- Fait
- Désenrôlement impossible (limitation non bloquante)

Scripts de sauvegarde des hôtes PVE :
En cours

⇒ RETARD IMPORTANT : Déploiement du reverse proxy / WAF

Autres

Documentation :
- Fait : Fiche de contrôle qualité des produits
- Fait : Check-list synthétique des bonnes pratiques de stockage

Sécurité :
- Enrôler le numéro de Loïs pour la 2FA du compte svg.wizardsndice@gmail.com
- Connexion au compte admin commun Guacamole nécessitant TOTP : téléphone d’Hugo enregistré (car respo tech)

Prochaine réunion

Date

Samedi 08 mars 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Avancement global du projet

Devoirs

Loïs :
- [Priorité très haute] : commencer à intégrer quelques services au site (pour tester)
- Commencer à préparer les offres de services du site
- Commencer à designer des produits originaux
Arthur :
- [Priorité haute] : Finir la configuration avancé du pare-feu
- [Priorité haute] : Configurer le serveur Web
- [Priorité haute] : Configurer le serveur BDD
- [Priorité très basse] : Créer un template de fichier d'inventaire des stocks
Hugo :
- [Priorité très haute] : Déploiement reverse proxy / WAF
- [Priorité haute] : Commencer la configuration avancé serveur AD
- Renouveler mot de passe du compte AD "guacadmin"
- [Priorité basse] : Finir la configuration avancé de Proxmox
Axel :
- [Priorité très haute] : Designer le site web
  > Aide : Loïs
- [Priorité très haute] : Commencer à implémenter les fonctionnalité de bases du site
- [Priorité haute] : Établir les prix de ventes des produits