Analyse
de risques

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 14/04/2025

🖋️ Dernier modificateur : <Prénom NOM> – <Rôle>
📅 Date de modification : JJ/MM/2025
🔄 Version : 1.0

Table des figures

Introduction

Au cours de ce documents, nous allons appliquer la méthode "EBIOS Risk Manager" (ou "EBIOS RM"), soit "Gestion des Risques via l’Expression des Besoins et l’Identification des Objectifs de Sécurité". Cette méthode, publiée par l’Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d’Information (ANSSI), est reconnue pour son adaptabilité par rapport aux objectifs du projet analysé. S’appliquant à toute type de structures, quels qu’en soient la taille, le secteur d’activité et que les systèmes d’information, cette analyse de risques constitue une étape majeure dans la vie de Wizards & Dice. Bien qu’elle soit requise pour répondre aux attentes du jury, cette analyse EBIOS va mettre en lumière les risques majeures qui pourraient perturber notre projet, ce qui va nous permettre de concentrer nos efforts en priorités sur les aspects les plus critiques.

La gestion des risques EBIOS se décompose en cinq ateliers, commençant d’une vision large pour aller de plus en plus dans le détails. Le premier atelier posera le cadre de ce qui sera analysé. Le second abordera les sources de risques ainsi que ce qu’elles visent. Le troisième et le quatrième traiteront respectivement des scénarios stratégiques et opérationnels afin de cartographier plus en détails les risques les plus critiques. Le cinquième et dernier atelier va lui fournir des propositions de traitements et de suivis des risques mis en lumières et détailler par les quatre ateliers précédents.
Il est à noter que chaque atelier sollicite normalement l’intervention de plusieurs acteurs pouvant changer entre chaque atelier. Par exemple, l’atelier 1 sollicite des populations décisionnaires au sein de l’entreprise afin d’avoir une vision globale, tel que les membres de la directions, des métiers de l’entreprise, ainsi que le Directeur des Systèmes d’Information (DSI). À l’inverse, l’atelier 4 fait appelle à des populations plus techniques, à même de répondre directement aux risques rencontrées, le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, le DSI, et éventuellement un spécialiste en cybersécurité. Cela étant dit, de part la taille de notre équipe projet, mais également à cause de l’implication de chacun de ses membres au sein des différents aspects du projet, nous avons effectué les cinq ateliers tous ensemble. Chacun était libre d’intervenir au mieux de ses capacités et de ses connaissances du sujet abordé, et cela au cours de chaque atelier. Ainsi, nous pensons avoir été en mesure de couvrir tous les aspects de cette analyse de risque, macro comme micro.
Aussi, la méthode EBIOS prévoit normalement deux cycles : un cycle stratégique pour revoir l’ensemble de l’étude et particulièrement les scénarios stratégiques ; et un cycle opérationnel, qui revient sur les scénarios opérationnels en fonction des incident survenus, des nouvelles vulnérabilités apparues et de l’évolution des méthodes de travails et des systèmes d’informations. Malheureusement, à cause des contraintes temporelles et organisationnelles du projet, nous n’aurons le temps que pour une version allégée du cycle stratégique, afin de revoir la pertinence de notre analyse de risques par rapport à l’infrastructure Wizards & Dice.

Atelier 1 – Cadrage et socle de	sécurité

Introduction de la section :
Cette section traite de l’atelier 1 de la méthode d’analyse de risques EBIOS
- Cadrage de l’analyse de risques : rappel les objectifs de l’étude de risques et le cadre général dans laquelle celle-ci s’inscrit
- Périmètre métier et technique : définit le périmètre de l’étude
- Événements redoutés et gravité de ceux-ci : établit les principaux évènements redoutés et la gravité de ceux-ci
- Socle de sécurité : [Corps de texte]

Cadrage de l’analyse de risques

Objectifs de l’étude

Bien qu’évoqué dans l’introduction, clarifions les objectifs de cette analyse de risques dans le contexte de Wizards & Dice. Cette analyse constitue le cinquième jalon sur les neufs que compte le système d’évaluation du projet. De part, le contexte de ce projet tutoré, le professeur référent pour ce jalon, M. Florian DUCHEMIN, à adapter les attentes du modèle EBIOS. La liste qui nous été fourni n’est évidemment pas exhaustive, mais elle justifie que nous limitons de sur le nombres d’éléments abordés dans ce document. Ainsi, les éléments constituant la plupart des livrables attendus sont les suivants :
- Le choix d'un référentiel, d'une norme ou d'en standard comme socle de sécurité
- L’identification de 5 valeurs métiers maximum et leur(s) bien(s) support associé(s)
- L’identification de 2 évènements redoutés minimum par valeur métier
- L’identification de 4 paires de sources de risques/objectifs visés maximum
- L’identification des parties prenantes liées
- 4 scénarios stratégiques
- 2 scénarios opérationnels avec mesure de remédiation

En plus de l’aspect académique de ce rendu de jalon, cette analyse exposera les éléments les plus critiques, c’est-à-dire ce que peuvet le plus facilement et/ou le plus gravement mettre le projet en péril. Connaître ces aspects nous permet de renforcer les points de sécurités en rapport direct avec ceux-ci, mais aussi nous préparer à répondre aux incidents éventuels qui pourrait survenir.

Rôles et responsabilités

Comme abordé en introduction, la méthode d’analyse EBIOS requiert l’intervention de plusieurs profils différents au cours des différents ateliers. De part le nombre de membres de notre équipe et l’implication de chacun dans plus aspects du projets, chacun à participer à tout les ateliers

Nous nous sommes mis d’accord sur la plupart des éléments importants ensembles dans les grandes lignes, puis nous nous sommes répartis équitablement le travail est fonctionnement de l’emploi du temps de chacun pour fournir une analyse clair et synthétique.

Cadre temporel

Cette analyse a été réalisée sur XX semaines, ou chacun avait des tâches à cette analyse, en plus d’autres tâches liées à l’infrastructure du projet, à l’IUT et à son travail en entreprise.

Périmètre de l’infrastructure analysée

Afin de garder un cadre clair, nous nous focaliserons sur les parties les plus pertinentes de l’infrastructure de notre projet. Cela inclus :
- Le site web : ce sont toutes les pages web, des pages de boutiques à celles du forum, ainsi que toutes autres fonctions du site
- L’infrastructure réseaux : ce sont les conteneurs, les machines virtuels, les hôtes physiques, le NAS et l’accès à Internet
- L’emplacement des hôtes physiques : ce sont les lieux de stockages du matériel informatique, mais également ceux des produits vendus
- Les accès aux applications et aux comptes hébergés par des tiers : les principales utilisés dans notre projet sont Git, Bitwarden, les réseaux sociaux de Wizards & Dice et nos comptes mails.

Périmètre métier et technique

Missions de Wizards & Dice

Pour rappel, Wizards & Dice est un site de e-commerce et communautaire autour du jeu de rôle (JDR) qui a la particularité d’être auto-hébergé par nos soins. Le but est d’avoir un site fonctionnel mais surtout sécurisé, pour que nos clients pour passer commande et échanger sur le JDR en toute sécurité et avec confiance.
Ce type de service possède naturellement des risques qui lui sont propre, notamment vis-à-vis des sites concurrents ou de fraudes sur les commandes. Nous dévelepperons les plus graves d’entres eux au cours de cette analyse

Valeurs métier

Tout d’abord, voici un rappel de la définition d’une valeur métier dans le cadre de la méthode EBIOS : c’est un composante importante pour l’organisation dans l’accomplissement de sa mission. Cela peut être un service, une fonction support, une étape dans un projet et toute information ou savoir-faire associé.

Valeur métier (VM)	Dénomination de la valeur métier	Nature de la valeur métier	Description	Entité ou personne responsable
Valeur / métier 1	Vente de produits	Service	Acheter des objets et de passer des commandes	Personnel de l’équipe de Wizards & Dice
Valeur / métier 2	Plateforme de discussion	Service	Discuter avec d’autres utilisateurs et voir les anciens messages
Valeur / métier 3	Comptes clients	Information	Posséder un compte nominatif ressemblant divers informations
Valeur / métier 4	Relation client	Service	Mettre en avant le site et assurer un niveau de service après vente correct
Valeur / métier 5	Stock de produits	Bien matériel	Avoir des objets (physiques et numériques) à proposer

Biens supports

Voici un rappel de la définition d’un bien support dans le cadre de la méthode EBIOS : c’est une composante du système d’information sur laquelle repose une ou plusieurs valeurs métier. Un bien support peut être numérique, physique ou organisationnelle.

Bien support (BS)	Dénomination du bien support	Valeur(s) métier(s) associée(s)	Description	Entité ou personne responsable
Bien support 1	Site web	VM 1 à 4	Interface principale pour les clients et vitrine de nos produits	Personnel de l’équipe de Wizards & Dice
Bien support 2	Serveurs physiques	VM 1 à 4	Élément hébergeant nos machines virtuels, essentiel à l’infrastructure
Bien support 3	Gestion des stocks	VM 1 à 3 et VM 5	Composant indispensable pour satisfaire les commandes
Bien support 4	Dépôt des stocks	VM 5	Lieu physique de stockage des produits (à traiter le temps)
Bien support 5	Réseaux sociaux / mail	VM 4	Vitrine publicitaire et lieu d’échange entre nous et les clients

Événements redoutés et gravité de ceux-ci

Dans le cadre de notre étude de risque, plusieurs événements redoutés (ER) ont été identifiés selon les valeurs métiers impactées. Le tableau ci-dessous synthétise les principaux événements redoutés que nous avons relevé, ainsi que la valeur métier qu’ils impactent, la catégorie d’impact, la gravité de l’événement sur une échelle de 1 (peu grave) à 4 (très grave), et enfin un commentaire pour apporter quelques précisions

Événement redouté	Valeur métier	Catégories d’impact	Gravité	Commentaires/justification
ER 1 : Pertes des données de commandes	Vente des produits (VM1)	- Perte financière / - Retards de livraison / - Insatisfaction client	3	Retards dans le traitement des commandes, clients insatisfaits, perte de revenus
ER 2 : Blocage des ventes	Vente des produits (VM1)	- Perte de CA / - Interruption de l'activité commerciale	4	Le système de vente est au cœur du business, tout blocage impacte directement la survie financière
ER 3 : Pertes de données clients	Comptes clients (VM2)	- Violation de la RGPD / - Perte de confiance / - Poursuites juridiques	3	Risque juridique et d’image important lié à la confidentialité
ER 4 : Usurpation d’identité	Comptes clients (VM2)	- Atteinte à l’image, / - Responsabilité juridique / Pertes pour les clients	3	Risque juridique élevé, et perte de confiance majeure de la part des clients. Et risque d’impact sur la sécurité des clients
ER 5 : Blocage de la plateforme	Plateforme de discussion (VM3)	- Rupture de communication communautaire / - Frustration utilisateur / - Baisse d’activité sur le forum	2	Forum non vital pour l’activité principale. Impact modéré sur l'engagement communautaire
ER 6 : Publication de contenue interdit / inapproprié	Plateforme de discussion (VM3)	- Atteinte à l’image / - Modération difficile / - Éventuelles plaintes juridiques	3	Du contenu choquant ou illégal peut nuire à la réputation, surtout s’il reste visible longtemps
ER 7 : Diffamation / image négative de grande envergure (bots)	Relation clients (VM4)	- Perte de réputation / - Désengagement des clients	3	L’image est un actif clé, surtout dans les secteurs sensibles
ER 8 : Fraude au SAV	Relation clients (VM4)	- Pertes financières	1	Fraude limitée et contrôlable via un SAV manuel, sans effet notable sur l’activité.
ER 9 : Vol / dégradation	Stockage (physique et numérique) (VM5)	- Perte matérielle / - Perte de données / - Perte d’argents	3	La perte / vol physique ou logique peut retarder la production, mais surtout impact la sécurité des personnes et des biens
ER 10 : Indisponibilité de la gestion des stocks	Stockage (physique et numérique (VM5)	- Retards / - Mauvaise allocation des ressources / - Rupture de stock	2	Impact surtout logistique, mais gérable avec des solutions manuelles

L’un des scénarios les plus critiques concerne la vente des produits (VM1), avec en particulier le blocage du site de vente (ER2). Étant donné que le site représente le cœur de l’activité commerciale, toute indisponibilité – que ce soit par attaque, panne ou sabotage – entraîne une interruption immédiate des ventes et une perte directe de chiffre d’affaires, justifiant un niveau de gravité élevé (4). De même, la perte des données de commandes (ER1) peut perturber les livraisons, créer de l’insatisfaction client et entraîner des pertes financières, bien que dans une moindre mesure (gravité 3).
Les comptes clients (VM2) constituent également un axe sensible, notamment en cas de perte de données personnelles (ER1) ou d’usurpation d’identité (ER2). Ces scénarios soulèvent des enjeux juridiques liés au RGPD, mais aussi des risques en termes de réputation et de confiance des utilisateurs. Les conséquences incluent potentiellement des poursuites, une perte de crédibilité et des répercussions sur l’image de la société (gravité 3 pour les deux ER).
Concernant la plateforme de discussion (VM3), son blocage (ER1) impacte la dynamique communautaire sans pour autant menacer l’activité principale (gravité 2). En revanche, la publication de contenu choquant ou inapproprié (ER2) peut sérieusement détériorer l’image de l’entreprise, surtout si ces contenus restent visibles, ce qui justifie un niveau de gravité plus élevé (3).
Du côté de la relation client (VM4), la diffamation ou la diffusion d’image négative (ER1) est particulièrement problématique dans les secteurs sensibles où la notoriété et la réputation sont cruciales (gravité 3). En revanche, la fraude au SAV (ER2), comme de fausses réclamations ou modifications de commande abusives, reste limitée grâce aux procédures manuelles en place, et son impact est donc évalué comme faible (gravité 1).
Enfin, en ce qui concerne la gestion du stockage (VM5), la dégradation ou le vol (ER1) de ressources physiques ou numériques peut entraîner une perte de données, des retards de production et des coûts matériels (gravité 3). Une indisponibilité de la gestion des stocks (ER2) peut perturber la logistique, mais des solutions manuelles permettent généralement d’en atténuer les effets (gravité 2).

Socle de sécurité

L’intérêt de l’utilisation d’un socle de sécurité pour EBIOS RM

Afin de se baser sur des références communes et admises comme les bonnes pratiques à appliquer, la méthode EBIOS prend appuie sur des référentiels officiels ou interne. Les principaux sont les recommandations de l’ANSSI, l’établissement d’une Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI), les différents référentiels ISO, voir même les exigences de certains clients ou fournisseurs.
L’intérêt de ce type de socle est de poser une base de sécurité à appliquer, censé couvrir les aspects généraux de la sécurité du projet.

Référentiels applicables et état d’application

[Corps de texte]

Par ordre de pertinence: RGPD OU PCI-DSS OU Référentiel applicatif de l'ANSSI

Atelier 2 – Sources de risques

Introduction de la section :
Cette section traite de l’atelier 2 de la méthode d’analyse de risques EBIOS
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Identifier les sources de risque (SR) etleurs objectifs visés (OV) en lien avec le contexte de l’étude

 LES DONNÉES DE SORTIE
- la liste de couples SR/OV prioritaires retenus pour la suite de l’étude ;
- la liste des couples SR/OV secondaires susceptibles d’être étudié dans un second temps et qui feront, si possible, l’objet d’une surveillance attentive ;
- une cartographie des sources de risque

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Identifier les sources de risque et les objectifs visés ;
2. Évaluer la pertinence des couples SR/OV ;
3. Sélectionner les couples SR/OV jugés prioritaires pour poursuivre l’analyse

COMMENT PROCÉDER ? (3 paragraphes)

Couples de SR/OV prioritaires

[retenus pour la suite de l’étude]

Couples de SR/OV secondaires

[susceptibles d’être étudié dans un second temps et qui feront, si possible, l’objet d’une surveillance attentive]

Figure 1: Exemple de figure

Cartographie des sources de risque

[Corps de texte]

Atelier 3 – Scénarios stratégiques

Introduction de la section :
Cette section traite de l’atelier 3 de la méthode d’analyse de risques EBIOS
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Disposer d’une vision claire de l’écosystème, afin d’identifier et de présenter les parties prenantes les plus menaçantes à la direction.
Bâtir des scénarios (stratégiques) de haut niveau

LES DONNÉES DE SORTIE
avoir établi et identifié les éléments suivants :
- la cartographie du niveau de dangerosité induit par les parties prenantes majeures de l’écosystème et l'identification des parties prenantes critiques ;
- les scénarios stratégiques et événements redoutés ;
- les mesures de sécurité retenues pour l’écosystème.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. construire la cartographie de dangerosité des parties prenantes de l’écosystème et sélectionner les parties prenantes critiques ;
2. élaborer des scénarios stratégiques ;
3. définir des mesures de sécurité sur l’écosystème.

COMMENT PROCÉDER ? (3 paragraphes)

Niveau de dangerosité

[Cartographie du niveau de dangerosité induit par les parties prenantes majeures de l’écosystème et l'identification des parties prenantes critiques]

[Corps de texte]

Scénarios stratégiques et événements	redoutés

[Corps de texte]

Mesures de sécurité retenues

[Corps de texte]

Atelier 4 – Scénarios opérationnels

Introduction de la section :
Cette section traite de l’atelier 4 de la méthode d’analyse de risques EBIOS
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Construire des scénarios opérationnels
Schématisent les modes opératoires mis en œuvres par les sources de risque pour réaliser les scénarios stratégiques
Démarche similaire à celle de l’atelier 3, en se concentrant sur les biens supports.

LES DONNÉES DE SORTIE
À l’issue de cet atelier, vous devez avoir établi la liste des scénarios opérationnels et leur vraisemblance.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Élaborer les scénarios opérationnels ;
2. Évaluer leur vraisemblance.

COMMENT PROCÉDER ? (2 paragraphes)

Scénario opérationnel 1

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Scénario opérationnel 2

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Scénario opérationnel 3

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Atelier 5 – Traitement du risque

Introduction de la section :
Cette section traite de l’atelier 5 de la méthode d’analyse de risques EBIOS
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Réaliser une synthèse des scénarios de risque identifiés et de définir une stratégie de traitement du risque.

LES DONNÉES DE SORTIE
À l’issue de l’atelier, vous devez avoir défini les éléments suivants :
- la stratégie de traitement du risque ;
- la synthèse des risques résiduels ;
- le plan de traitement du risque ;
- le cadre du suivi des risques

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Réaliser la synthèse des scénarios de risque ;
2. Décider de la stratégie de traitement du risque ;
3. Définir les mesures de sécurité ;
4. Évaluer et documenter les risques résiduels ;
5. Mettre en place le cadre de suivi des risques ;
6. Mettre en place des mécanismes de surveillance.

COMMENT PROCÉDER ? (5 paragraphes)

Traitement du risque

Stratégie de traitement

[Corps de texte]

Plan de traitement

[Corps de texte]

Synthèse des risques résiduels

[Corps de texte]

Suivi des risques

[Corps de texte]

Conclusion

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]