Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Jalon 2 et organisation interne

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Le : Samedi 23 novembre 2024

# Premier découpage des tâches – GANTT
## GANTT
Présentation du jet, trié par axes et trié par tâches
Abandon du fonctionnement par axes au profit du fonctionnement par tâches et sous-tâche : gain en clarté et en lisibilité

## Formalisation d’organisation interne
Document : GestionDeProjet/GestionInterne/Synthèse.pdf
Reprend les différentes informations de cadrage fourni par l’IUT / le GRETA, ainsi que les processus mis en place en interne pour organiser le travail, et rassemble le tout en un seul document, claire et concis
Fais également un inventaire des tâches
Document : GestionDeProjet/GestionInterne/CadrageJalon7à9.pdf
Complète les informations vis-à-vis des jalons 7,8 et 9
Complément du document GestionDeProjet/GestionInterne/Synthèse.pdf

# Point avancement sur le jalon 2
## Document vidéo projeté
Support de diapositives court
Nous repartirons du support utilisé pendant la présentation du jalon 1 (fiche PT)

## Mise en commun de l’avancement
Ce qui a été fait :
Diapositives → premier jet / brouillon
Présentation des membres de l’équipe façon fiche de personnage: informations brutes
Mise en scène : harmonisation, premières recherches et idées
- Pas les réu d’équipe, questions-réponses, etc → garder le public
- Storytelling et « Guide » peut être bien (revoir « Guide »)
  ⇒ Revoir l’importance de la « mise en scène » à la baisse

À faire :
Écrire le premier jet d’un script, qui pourrait être présenté au jalon 2
Intégré le lore du projet (issu de ce script) au support

Grande partie de la présentation :
1. Intro / première partie : Accrocher avec le lore
  Qui on est ?
2. Deuxième partie : présenter concrètement le projet
  Qu’est-ce qu’on fait ?
  Pour quand ?
  Pour qui ?
3. Conclusion : ré-intriguer avec le lore

Idées :
Accrocher l’auditoire avec le lore derrière les origines du projet
Intégrer une ou plusieurs photos de notre voyage en Italie au support
Utiliser des titres « fancy » et marrants, façon JDR
Utiliser des accessoires pendant la présentation

Achats d’accessoires :
Robe de sorcier
Lien : https://www.amazon.fr/Hommes-Chevalier-Fantaisie-cosplay-costume/dp/B01CWT75KE/ref=sr_1_12_mod_primary_new?crid=7CX1TEUSZWA0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.E2L2gFUEXERnJpH4iWpHCzNcTgTjENW81lwwFs5tOUzNsff9g_TV33-__CXkpW2AGvxv-dYhWaNkCjPyhvpJVvBPjrVokDP0QRcgRt84pf3f9n1zWLUFUxA8ANBw6fo4XpRAZsblVYMfVCRUnW344znCpPdFUkD4Kdkp-nylYZa_WUDs7CHiYXS0JS26EXrZO1Ie63XGT_foHxHiZ4MOXrRFZUTF2j33wIO1k5v-XLlQhTpIikOjYJlsYu4oaC83Tgi22K_mePxh1aNNzjG1kuTI1esE_7K3QXFMuC2BPfc.TiOcmNhmCvUCbd1pW_RJ9PQhf1KrVUUV2P9xOszIGgY&dib_tag=se&keywords=tunique%2Bcapuche%2Bhomme&qid=1732371513&sbo=RZvfv%2F%2FHxDF%2BO5021pAnSA%3D%3D&sprefix=tunique%2Bcapuche%2Caps%2C85&sr=8-12&th=1

# Point avancement sur le jalon 3
## Organisation et infos contradictoire
Informations contradictoires
- Le professeur référent pour ce jalon (K. BERGERON) nous informe, de vive-voie, que ce livrable est prévu pour la même date que la présentation du jalon 2 (05/12/2024)
- La fiche de cadrage fourni une frise chronologique pour les jalons, indiquant l’échéance de fin décembre (environ 05/12/2024) pour le livrable du jalon 3
- Un mail a été envoyé (le 22/11/2024) au professeur référent de ce jalon pour clarifier la situation
Décision du groupe :
Préparation d’une version 1 du livrable 3
- S’il est à livrer pour début décembre :
  Livrable prêt
- S’il est à livrer pour fin décembre :
  Possibilité de continuer l’affinage du livrable : peaufiner les détails et les finitions

## Revue d’une version 0
Présentation des premières idées pour l’affiche par le responsable design et marketing
Débat sur la disposition des éléments et le contenu de l’affiche

# Prochaine réunion
## Date
Mardi 26 novembre, de 21h30 à 22h30

## Ordre du jour
- Revue du texte jalon 2
- Premiers ajustements de mise en scène (micro)
- Discussion quant à de potentiels accessoires

## Devoirs
Pour mardi 26 novembre :
- Arthur : rédaction du premier jet d’un script pour le jalon 2
  Aide ⇒ Hugo et Lois
Pour lundi 2 décembre :
Axel : Finir les répartition des tâches GANTT (temporalité et hérédité des tâches)