Compte-rendu de
réunion – Changement
d’organisation

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 23/02/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	NON
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Refonte du planning

À retenir

Début phase d’avancée technique : 1 mois et demi à partir d’aujourd’hui
- Dû au recentrage technique du projet
- Dû à une période inter-jalon "creuse" : jalon 5 aux alentours de mi-avril

Des priorités qui ont plus de sens :
- Faible et très faible ⇒ tâches passables si pas le temps de les faire
- Haute et très haute ⇒ tâches à faire en premier pour s’assurer qu’elles soient faites

Plus de temps donné aux tâches techniques du projet

Fin du "coeur" du projet prévu aux alentours de fin avril :
- À l’exception des revue/remédiation des vulnérabilités et des jalons, les tâches restantes sont à faible importance
- Les revue/remédiation des vulnérabilités peuvent facilement être mise de côté de façon argumentée
- Si tout se passe correctement, laisse le mois de mai pour préparer les derniers jalons et pour d’éventuelles tâches non-essentielles

Interrogations restantes sur la temporalité des jalons 5 à 9 = risques pour notre planning

Suggestions et changements supplémentaires

Faire un audit pour la partie de revue de vulnérabilités

Avancement du projet

Partie commerciale

Échantillon de produits :
- T-shirt plutôt que pull
- 1 par personne
  - Loïs :	taille XXL
  - Hugo :	taille [N/A]
  - Axel :	taille M
  - Arthur :	taille S
- Design différents, pour chacun pour avoir plus d’échantillon
- Autres échantillons : au cas par cas

Point budgétaire :
- Estimé au début du projet :
  - 1 800 € si lancement a but lucratif
  - 900 € sinon
- Dépenses actuelles : 1 015 €
  - Dépassement du budget initiale de plus de 100 € (étant donné qu’il n’y aura pas de lancement à but lucratif)
  ⇒ Établissement d’un nouveau budget : 1 400 €
  Devrait suffire pour couvrir l’achat d’échantillons

Partie technique

Faits :
- Implémentation du SSO par LDAP sur le bastion
- Implémentation du HTTPS sur le bastion : port 14443
- Renforcement des règles de filtrage du réseau du VPN SSL vers le bastion pour ne laisser passer que le flux TCP port 14443 vers le bastion.
- Serveur web de pre-prod déployé (AARD)
- Serveur BDD de pre-prod déployé (AARD)
- Agents de monitoring Promtail déployés (AARD)

Interrogation :
- Tests du fichier de configuration du VPN vers DRYN
  → Fichier non fonctionnel

Prochaine réunion

Date

Samedi 01 mars 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Avancement globale du projet

Devoirs

Loïs :
- [Priorité haute] : Commencer à designer le site web (faire un schéma des pages, avec les options de navigation, etc)
  Aide : Axel
- [Priorité haute] Commencer à collecter des échantillons
- Tâches techniques attribué par Hugo (léger car départ pour la Laponie le 25/02)
Arthur :
- Tâches techniques attribué par Hugo
- [Priorité basse] : Rédiger une fiche de contrôle qualité des produits (soit à la réception soit avant l’envoi au client)
- [Priorité très basse] : Rédiger une check-list synthétique des bonnes pratiques de stockage (à "cocher" avant de stocker des produits quelque part)
Hugo :
- [Priorité haute] Donner la taille de t-shirt (pour les échantillons)
- Répartir les tâches techniques (lister ci-dessous) :
  - [RETARD] : Déployer le serveur Reverse proxy / WAF
  - Commencer la configuration avancée du firewall
  - Commencer la configuration avancée du bastion
  - Faire la configuration avancée de Proxmox
  - Faire la configuration avancée du NAS
- [Priorité basse] : Revoir la prise de notes de relatives au déploiement des VM et service
  Aide : Arthur et Loïs
Axel : ABSENT – EN VACANCES
- Dormir 7h par nuit minimum
- Toucher de l’herbe