Compte-rendu de
réunion - Point d’étape : recherches documentaires

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 21/12/2024

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Synthèse de documentation :	infrastructures et outils techniques	adaptés

Présentation de la synthèse

Pas beaucoup d’avancés. Points majeurs définis, mais manque de finesses sur certains détails

Changements légers sur le schéma détaillés des sites
Bastion : Guacamole
Interface un peu austère mais OK pour nos besoins
Presse-papier : manipulations particulières (zone de presse-papier partagée)
Améliorable par plugins
Gestion des incidents :
Détection d’incidents : Grafana, tickets utilisateurs, serveur de logs
Type d’incidents : performance, sécurité, matériel, réseau, applicatif
⇒ Classé par priorité : critique, haute, moyenne, basse
S’appuyer sur : la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données
Outils : Grafana, Taiga, et une solution de gestion des logs (à définir)
Redondance et réplication :
Utilisation intégré à ProxMox (PVE) et utilisation d’un pool de stockage ZFS
Réplication de tous les hôtes virtuelles hors firewall et Grafana potentiellement
Sauvegarde et restauration :
Changement : on n’utilise plus Veeam mais le ProxMox Backup Server (PBS)
Une VM PBS sur chaque site
Monitoring :
Grafana : Ulysse JOSSELIN peut avoir des infos
Une VM Grafana par site
Surveille l’ensemble des VM et le firewall de son site et
Gestion des alertes :
Alertes : envoyés par mail à Google Work Space
Google Work Space :
Nom de domaine
Espace cloud
Gestion des mails
Site Web :
Pages web statiques surtout, potentiellement des pages web dynamiques
Technologies envisagées – CMS : PrestaShop et WordPress (avec plugin WooCommerce)
Base de données :
Un serveur production et un serveur de pré-production
Contient les différentes productions

Suggestions et remarques

Avancer sur les IP publiques
Gestion des incidents : à voir avec le chef de projet pour l’organisation
Voir le pool ZFS dès le début de
Détails de réplication à tester
CMS : plus de tests nécessaire
⇒ Besoin d’une personne supplémentaire en aide

Créer une charte technique/informatique (nouvelle tâche)

Template, charte graphique et	affiche

Template

Toutes les informations ici sont présente sur la charte graphique
Versionnage des documents : par changements majeurs ou mineurs
Document texte pour l’usage des templates

Charte graphique

Incomplète ⇒ devrait être fini le 23/12/2024

Explications détaillées – informations retrouvable dans la charte directement
Dossier dédiés aux images (logos etc)
Séparation de la charte graphique en deux : charte interne et charte du site

Affiche

Carte de présentations avancés
Création d’une bannière (version 1)

Point d’étape : avancés dans les	recherches documentaires

Vue d’ensemble de l’avancement du projet

⇒ Globale accélération
- Jalon 3 : Affiche
- Respect des délais dans nos recherches :
- Retard sur la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils
  ⇒ Besoin d’une personne supplémentaire en aide
  ⇒ 1 semaine de délai supplémentaire accordée
- Retard mineur sur la rédaction de la charte graphique
- OK pour le reste
- Gestion interne : reformatage des documents et revue de l’arborescence
- Réseaux sociaux

Nouvelles tâches :
- Créer une charte informatique
- Créer une charte graphique du site

Jusqu’au prochain point d’étape

Documentation :
- Définir les méthodes de vente des produits
- Définir les méthodes de vente des services
⇒ Définir les aspects légaux et administratifs (RGPD, etc)
- Définir les points de sécurité critique
- Définir les méthodes de gestion des moyens de paiement
- Reformatage des documents et revue de l’arborescence

Réseaux sociaux
- Préparer des publications simples à l'avance (2 à 4 – plus si inspiration)
⇒ Ouvrir des comptes privés (X, Instagram, etc) et poster les publications prêtes

Prochaine réunion

Date

Samedi 28 décembre 2024, de 14h30 à 15h (ANNULÉ – Trop de membres absents)

Ordre du jour

Point d’avancement globale

Devoirs

Tout le monde :
Préparer des questions, remarques ou autres sur les devoirs, si le besoin s’en fait sentir
Loïs :
- Continuer à préparer l’affiche
- Rédiger la synthèse de documentation sur les méthodes de vente des produits et des services
Arthur :
- Rédiger la synthèse de documentation sur les méthodes de vente des produits et des services
- Continuer à préparer les publications pour nos réseaux sociaux
Hugo :
Finir la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils techniques adaptés au projet
Axel :
- Commencer le reformatage des documents et la réorganisation de l’arborescence du projet
- Aide à la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils