Réunion de lancement du Projet Tutoré

Ordre du jour
- GitHub
- Deadline et organisation grossière
- Planification fiche PT

Choix de nom
Décision de choisir le nom pour le site de e-commerce, qui sera aussi le nom du projet.
Retenu : Wizards & Dices (wizards and dices)
Choisi par Sondage entre :
- Wizards Of The Drôme → 1 vote
- Wizards And Dices → 3 votes
- Nerd'E'Commerce
- Spells And Swords < OU > Spells And Daggers
Note : règles de nomenclature, charte graphique, etc … ⇒ À définir

Création du GitHub
Bonnes pratiques :
  - QUAND ON BOSSE SUR QUOI QUE ÇA SOIT ⇒ NOUVELLE BRANCHE
    NE JAMAIS POUSSER DIRECTEMENT SUR LA BRANCHE MAÎTRE
    À repréciser
  - Quand on rencontre un « conflit de merge » : le même document est modifié par 2 utilisateurs différents
    ⇒ Possibilité de fusionner les 2 changements
Création du reposity :
  - Création du répos : nom du projet
    Chacun de son côté
    - Création de nos comptes Git
    - Installation de Git et GitKraken
    - Création d'une clé public/privé et association au compte GitHub pour authentification sécurisé quand Git fait des commit/push/etc
  - Clonage du répos en local
  - Explication de la méthodologie à suivre pour commit, pull et merge

Prochaine réunion
Sujet non-abordé pendant cette réunion (à traiter à la prochaine réunion) :
- Revue GitHub
- Deadline et organisation grossière
- Planification fiche PT
Nouveaux sujets :
- Définition de règles graphiques (basique à minima)
- Répartition des rôles et dynamique générale du projet