Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Revue du découpages des tâches
et de la charte graphique

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	NON puis OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Le : Samedi 16 novembre 2024

# Retour sur la présentation de la fiche projet tutoré
## Ressentis généraux
Globalement on a été bon :
- Captivé l’attention l’attention de la prof et du public
- Générer de la curiosité pour le produit final

Améliorations :
- Mieux gérer le stress pendant les présentations
- Rendre les présentations plus vivantes et actives

Conclusion :
On garde le momentum, et on refait au moins aussi bien

## Reprise du site pour une publication
Arthur : dû aux poursuites d’études, à priori NON. Peut évoluer
Loïs : dû à des projets personnels, NON. Pas avant 2 ans en tout cas

# Revue du découpage des tâches
## Premier regard
Cette section relève d’une prise de note. Prière de ne pas tenir compte de la lisibilité globale

Par tâches
- Documentation à propos de la façon dont fonctionne les site de e-commerce
> Définition claire des infrastructures nécessaires (bâtiments, équipements informatiques, etc)
> Définition claire des techniques et méthodes de communications pour vendre des produits
> Définition claire des techniques et méthodes de communications pour vendre des services
> Définir les méthodes pour intégrer et gérer légalement les différents moyens de paiement
> Définition claire des aspects légaux et administratifs (conditions d’utilisation, RGPD , etc)
> Définir clairement notre degré de liberté vis-à-vis des contraintes GRETA/IUT (encore plus si publication)
> Se renseigner sur l'impact environnemental des produits achetés pour essayer de le réduire (acheter Français par exemple)
> Se renseigner sur l'essor de la communauté JDR pour avoir une vision social du projet
- Proposer des produits et des services
> Établir une liste exhaustive des produits à proposer sur le site
> Établir une liste exhaustive des services à proposer sur le site
> Établir une politique de stock (flue tendu?, méthode de stockage?,... influe sur le prix de revient)
> Établir les prix des produits et des services à proposer sur le site
> Effectuer une revue de faisabilité (principalement pour les services)
> Effectuer une revue des points critiques de conformité des produits et des services proposés
> Se fournir les produits
> Designer les produits
> Préparer les offres de services
- Créer le site
> Définir une charte graphique claire et exhaustive
> Designer le site : esthétisme et ergonomie (penser au côté responsive)
> Créer la carte servant à la navigation dans le site
> Définir les technologies et outils de déploiement et de gestion
> Implémenter le site : version basique
> Fonctionnalités de base : navigation, pages, structure etc
> Intégrer les premiers produits aux sites
> Intégrer les premiers services aux sites
> Intégrer les différents moyens de paiement
> Implémenter le site : version améliorer
> Intégrer ou améliorer l'ergonomie et l'esthétisme
> Ajouter des fonctionnalités non-essentielles
> Essayer d'optimiser la consommation d'énergie de l'infrastructure mise en place
- Gérer nos réseaux sociaux (si publication du projet)
> Préparer des publications à l'avance
> Ouvrir nos comptes (X, Instagram, Snapchat, Facebook, etc)
> Gérer les comptes : les maintenir relativement actifs, répondre aux commentaires, etc
> Communiquer sur le fait qu'on est écolo de fou là, le RSE, tout ça
- Préparer et produire les jalons GRETA :
> Jalon 2 et 3 : 05/12/2024
- Objectif → prêt le 24/11/2024
> Jalon 4 :
- Objectif → prêt le 09/02/2025
> Point d'étape livrable 4 → 03/02/2025
> Jalon 5 et 6 :
- Objectif → prêt le 04/05/2025
> Points d'étapes livrables 5 et 6 → 24/02/2025, 10/03/2025, 31/03/2025, 14/04/2025
> Jalon 7, 8 et 9 :
- Objectif → prêt le 01/06/2025
> Points d'étapes livrables 7, 8 et 9 → 19/05/2025

Par axes :
Expérience utilisateur et Communication
- Proposer des produits et des services
> Établir une liste exhaustive des produits à proposer sur le site
> Établir une liste exhaustive des services à proposer sur le site
> Établir les prix des produits et des services à proposer sur le site
- Gérer nos réseaux sociaux (si publication du projet)
> Gérer les comptes : les maintenir relativement actifs, répondre aux commentaires, etc

Gestion interne et Marketing
- Documentation à propos de la façon dont fonctionne les site de e-commerce
> Définition claire des techniques et méthodes de communications pour vendre des produits et des services
- Proposer des produits et des services
> Établir une politique de stock (flue tendu?, méthode de stockage?, ... influe sur le prix de revient)
> Établir les prix des produits et des services à proposer sur le site
> Effectuer une revue de faisabilité (principalement pour les services)
> Se fournir les produits
> Designer les produits
> Préparer les offres de services
- Gérer nos réseaux sociaux (si publication du projet)
> Préparer des publications à l'avance
> Ouvrir nos comptes (X, Instagram, Snapchat, Facbook, etc)

Infrastructure
- Documentation à propos de la façon dont fonctionne les site de e-commerce
> Définition claire des infrastructures nécessaires (bâtiments, équipements informatiques, etc)

Sécurité
- Documentation à propos de la façon dont fonctionne les site de e-commerce
> Définition claire des techniques et méthodes de communications pour vendre des produits et des services

Formalisation et conformité
- Documentation à propos de la façon dont fonctionne les site de e-commerce
> Définition claire des aspects légaux et administratifs (conditions d’utilisation, RGPD , etc)
> Définir clairement notre degré de liberté vis-à-vis des contraintes GRETA/IUT (encore plus si publication)

## Remarques et suggestions
- Intégrer aux tâche : Découpe du site en backend / frontend
- Globalement OK, à voir par la suite

# Charte graphique
## Présentation de la charte graphique
- Choix des polices d’écritures
- Choix de la palette de couleurs

Remarques de workflow : dépôt de la charte graphique dans le Git et revue du formattage de celle-ci

## Jalon 2 et 3 : présentation du projet et affiche
Rappel : commercial « pur », l’objectif est de nous vendre

3 points principaux :
- Lore, histoire du site, storytelling
- Affiche : genre médiévale, parchemins avec des brûlures
- Mise en scène : 3 min c’est court, nous devons marquer l’audience
  ⇒ Raconter le lore du monde l’Étincelle (via notre expérience, etc)

Présentation jalon 2 :
Préparer un support de diapositive

Affiche (jalon 3) : les points essentiels
- Logo : écrit et graphique
- Date de « publication » : date du
- Réseaux sociaux, si réseaux il y a
- Intégrer des produits qui seront mis en vente
- Se poser les questions habituels et y répondre :
  - POURQUOI ?
  - QUI ?
  - QUEL ?
  - COMMENT ?
  - OBJECTIFS ?
  - PUBLIC CIBLE ?
  - RÉSULTAT PROJET ?
  - OÙ ?
- Adapté le format pour du A2
- Lecture en « Z »
  ⇒ Idées facultatives : logo pour les rôles de chaque membre, carte de présentation stylisé façon carte de personnage

⇒ Objectif : Avoir finit les préparatif des jalons 2 et 3 le 30/11/2024

# Prochaine réunion
## Date
Samedi 23 novembre 2024, de 14h30 à 16h30

## Ordre du jour
- Présentation du découpage des tâches GANTT (et rappel des workflow associés)
- Point avancement sur le jalon 2 (texte de présentation et mise en scène)
- Point avancement sur le jalon 3 (affiche)

## Devoirs
Arthur :
Préparer des idées et des proposition de mise en scène
Lois et Hugo :
Élaboration d’une première version de l’affiche de présentation/publicité
Lois :
Reprendre le formatage de la charte graphique et la déposer dans Git
Axel :
Finir la première version du fichier GANTT
Préparer un premier jet du texte de présentation du projet