Compte-rendu de
réunion – Avancement
global

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 15/03/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Table des figures

Avancement technique

À retenir

Pas d’avancements sur le site ⇒ Retard pris

Avancements sur l’AD : 10 % effectuée ⇒ Retard important
→ Temps mal anticipé

Proxmox : avancement léger dans le doc

Serveur de logs : terminé

Remarques et suggestions

Accéder au site :
- Taper le proxy (pas de page admin)
- Taper le web directement (interne uniquement)
⇒ Attention : en cas de manipulations potentiellement bloquantes, faire des tests rigoureux et/ou communiquer sur les workaround existants

Temps alloué à l’AD : + 2 semaines (LDAPS + HardenAD)

Proposition de configuration du serveur de monitoring (pour les logs et autres)
- Préparer une doc d’utilisation
- Préparer des dashboards
  ⇒ Avancer de la tâche de configuration du monitoring
Avancement commercial

À retenir

Design des T-shirts personnalisés bientôt prêt, goodies en préparation également

Remarques et suggestions

Validation des t-shirt auprès de chaque membre – 15/20 min pour la validation
- Arthur	⇒ mercredi 21h30 – 22h
- Hugo	⇒ mercredi 21h – 21h30
- Axel	⇒ jeudi 21h – 21h30

Points annexes

Observations et remarques

Arthur : reposé
→ Proposer des mesures de sécurité pour les stocks

Rappels IUT :
- Lundi 24/03 : Examen R511 (toute la journée)
- Jeudi 27/03 : Certification StormShield (après-midi)
  ⇒ Se concentrer sur la partie théoriques, notamment les objets, le filtrage applicatif et le VPN IPSec
- Vendredi 28/03 : Dossier PPP (voir Moddle classique)

Prochaine réunion

Date

Samedi 22 mars 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Avancement global (l'âge de l'extinction)

Devoirs

Tout le monde :
- Validation des t-shirt auprès de chaque membre – 15/20 min pour la validation
  - Arthur	⇒ mercredi 21h30 – 22h
  - Hugo	⇒ mercredi 21h – 21h30
  - Axel	⇒ jeudi 21h – 21h30
Loïs :
- [Priorité moyenne] Commencer à rédiger la charte d'utilisation et de modération de forum
- [Priorité haute] Se fournir en échantillons – Pour le 12/04/2025
- [Priorité moyenne] Designer des produits originaux – Pour le 12/04/2025
Arthur :
- [Priorité haute] Commencer la configuration avancée du serveur de monitoring
- [Priorité haute] Faire la configuration avancée du serveur de test
Hugo :
- [Priorité haute] Continuer la configuration avancée du serveur Windows AD DNS : LDAPS
- [Priorité basse] Finir la configuration avancée du Proxmox (documentation)
Axel :
- [Priorité haute] Finir d’implémenter les fonctionnalités de base du site
  > Aide Loïs
- [Priorité haute] Finir d’intégrer des services tests au site
  > Aide Loïs
- [Priorité haute] Commencer à intégrer les moyens de paiements
  > Aide Loïs
- [Priorité basse] Ajuster les couleurs de tâches pour la gestion des tâches laissées en "stand-by"