Compte-rendu de
réunion - Jalon 3 et recherches documentaires

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 15/12/2024

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

État d’avancement du jalon 3

Rappel : affiche à rendre avant le 10/01/2025 à 18h

Logo terminé
Pas d’avancement supplémentaire sur l’affiche

Templates Google Doc – LibreOffice à faire
Versionnage des templates : format "X.Y"
X (numéro) ⇒ Changements majeurs : restructuration du documents, ajout de parties, etc.
Y (numéro) ⇒ Changements mineurs : corrections de fautes, modification d’une image, etc.
⇒ Conservation des anciennes versions lors de changements majeurs ("X")

Synthèse de documentation :	fonctionnements d’autres sites de
e-commerce

Présentation de la synthèse

2 parties :
- Aspect marketing « purs »
- Aspect technico-marketing

wizards-n-dice/Documents/
Administratif/
Juridique/
Recherche/	⇒ ici

Aspects commerciaux « purs »
Inventaires des stratégies de marketing
Expérience client : avis, politique de retour, newsletter, programme de fidélité, etc
Aspects technico-commerciaux
Mot-clés et titre optimisé
Brique UI : fiche produit, barre de navigation, carroussel, filtrage, etc
Optimisation des performances du site
Métadonnées

Suggestions et remarques

Stratégies supplémentaires :
- "MacDonald" : rapprocher les prix entre deux produits proches et dont un considérer "meilleur", de façon à insister les clients à acheter la version supérieurs
- Compte premium : à l’instar d’Amazon et Amazon Prime
- Ventes privée : lié des réductions et offres promotionnelles à des

Expérience client :
- Lié les achats à des grades dans le forum (si forum il y a)
- Section storytelling / à propos plus mise en avant

Point d’avancement de la synthèse	de documentation - infrastructures	et outils techniques

Présentation de la synthèse

Réalisé avec ChatGPT – sera réexaminé

2 sites contenant chacun un serveur de virtualisation ProxMox :
- Hôtes virtuels : serveurs, etc
- Appliances StormShield virtuels
- Connexion inter-sites par VPN IPSec
Politique de mot de passe : 90 bits d’entropie
Redondance : par ProxMox
Sauvegarde et restauration :
- Veeam Backup (sur un serveur Windows)
- Sauvegarde quotidienne des hôtes – sauvegarde hebdomadaire
Monitoring : Graphana
Tech web : CMS
Estimation des ressources :
- 4 CPUs minimum, ou 8 CPUs dans l’idéal
- 16 go Ram
- Stockage : 512 Go SSD + 1 To HDD (optionnel)
- NAS 4 baie en RAID 5

Suggestions et remarques

Bastion SSH :
Connexion simultanés
⇒ Connexions simultanées via un bastion SSH supportées
Interfaçage de connexion SSH
⇒ à préciser
Serveur Windows
⇒ Possible lié à Guacamole : investigation en cours
⇒ Connexion simultanés – à voir – investigation Guacamole
BDD : 3 serveurs distincts – Un serveur par BDD (?)
⇒ 2 serveurs : un serveur principal et un serveur de backup
Nommage propre des éléments de l’infrastructure suggéré

En fonction des ressources nécessaire, il est possible de demandé à M. MICHEL l’accès du matériel de prêt de la part de l’IUT

Prochaine réunion

Date

Samedi 21 décembre 2024, de 14h00 à 15h30

Ordre du jour

- Présentation de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils techniques adaptés au projet
- Point d’étape : avancée de la documentation du projet
- Version finale de la charte graphique

Devoirs

Loïs :
Finaliser la charte graphique
Arthur :
- Intégrer les suggestions de la réunions du jour à la documentation associée
- Commencer la préparation de publications simples pour nos réseaux sociaux (à présenter le 04/01/2024)
Hugo :
Recherche, compilation et synthèse d’informations les infrastructures et les outils techniques adaptés pour le site pour une présentation au membre du projet
Axel :
Point d’étape du projet