Compte-rendu de
réunion – Point d’étape :
recherches documentaires

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 11/01/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	NON
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Synthèse de documentation sur les	aspects légaux et administratifs

Points à retenir

Documents à avoir :
- RPDG et politique de confidentialités
  - Politique de confidentialités
  - Politique de cookies (documents à part)
    ⇒ Devra être accessible aux utilisateurs du site de e-commerce
- Conditions Générales de Ventes (CGV)
  ⇒ Devra être accessible aux utilisateurs du site de e-commerce
- Formulaire de rétractions
  ⇒ Devra être accessible aux utilisateurs du site de e-commerce
- Mentions légales
  - Devra être accessible aux utilisateurs du site de e-commerce
- Obligations fiscales administratives
  - À adapter pour le côté "entreprise maquette"
  - Mettre en place une politique de comptabilité (documents de suivis, etc)
- Politique de cookies
  ⇒ Devra être accessible aux utilisateurs du site de e-commerce
- Documents de gestion des litiges et de service après-vente
  Utilité plus interne que d’autres document de cette liste
- Propriété intellectuelle
Documents facultatifs :
- Protection des mineurs : si contenus sensibles pour de jeunes utilisateurs
- Service numérique : si téléchargement de fichiers, pas de virus (etc)
- Charte d’utilisation et règles pour les forums
- Responsabilité civile et professionnelle
- Relation prestataire

Le document regroupe des guides de rédaction et des templates pour certains des documents mentionnés ci-dessus. Parmi eux, il y a déjà :
- RPDG
- Politique de confidentialités
- Politique de cookies
- CGV
- Charte d’utilisation (pour les forums)
Chemin vers le document :
 Documentation/Recherche/SyntheseDocuments_Legaux_Et_Administratifs_v1-0.pdf

Remarques

→ Ajouter des sites de référence pour rédiger les documents les plus importants, notamment ceux accessibles aux utilisateurs
→ Corriger le formatage pour adhérer aux nouveaux templates (non-prioritaire)
Synthèse de la documentation sur	les points de sécurité critique

Points à retenir

But du documents : Évaluer les points sensibles et établir des moyens de remédiations dès le débuts

DMZ public :
- Passage en /24 :
  - Permet une meilleure scalabilité
  - Permet les VLANs interne à la DMZ
- Test de scan à faire après activation de la DMZ
- Caractéristiques du VPN
DMZ privée :
- Bastion : HTTP puis HTTPS (certificats auto-signé)
- Accès SSH : authentification par clé (clé publique à envoyer au responsable tec)
VLAN DATABASE :
- Base de données SQL
- Restriction des accès (VLAN et serveur du VLAN) et journalisation des requêtes SQL
VLAN SERVEURS :
- Regroupe les services internes uniquement (accès à Internet seulement pour HTTPS et DNS)
- Détails des services dans le document associé :
  Documentation/Technique/RevueDeSecurite/RevueDeSecurite_v1-0.pdf

Remarques

→ Corriger l’emplacement et le nommage du fichier
→ Corriger le formatage pour adhérer aux nouveaux templates (non-prioritaire)

Fin du travail documentaire et suite	du projet

État de la documentation préliminaire

Nous avons réussi au cours des dernières semaines à rédiger plusieurs documents synthétiques contextualisant clairement le projet et les caractéristiques qu’il nous est possible d’implémenter pour chaque aspect de celui.
Cependant, ces documents peuvent parfois être peu lisible ou bien peu approfondi, et nous n’avons pas encore effectué le travail décisionnel pour rationaliser le "possible" avec la réalité de notre projet.
Ces documents serviront donc de bases pour choisir ce qui sera implémenter, avec quel niveau de priorité, dans le but de créer un site cohérent, même s’il est incomplet au moment de la livraison du projet. De plus, nous nous appuierons sur les documents rédigées pour établir les axes d’améliorations en matière de fonctionnalités et d’infrastructure.

À venir pour les prochaines semaines

Documentation :
- Document à propos des méthodes courantes en matières de stockages
- Document à propos de la communauté JDR
- Document à propos de l’impact environnemental du projet et comment l’améliorer
Gestion de projet :
- Charte graphique spécifique au site web
- Charte informatique interne
Produits et services :
Établir des listes exhaustives de produits et services à proposer
Infrastructure :
Rassembler le matériel (déjà en cours)

Moral de l’équipe projets et axes	d’améliorations généraux

Moral de l’équipe :
- Loïs : N/A
- Arthur : ça va, suit le rythme	Et ras le bol de faire la documentation
- Hugo : ça roule	Et ras le bol de faire la documentation
- Axel : chaud mais tiens le coup	Et ras le bol de faire la documentation

Axes d’amélioration :
Communication sur la charge de travail et la façon de se la répartir
Prochaine réunion

Date

Samedi 18 janvier 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

- Revue de la synthèse de documentation à propos des méthodes de stockage
- Revue de la synthèse de documentation à propos de la communauté JDR
- Revue de la liste des produits

Devoirs

Loïs :
- Finir la rédaction de liste exhaustive des produits
  Aide : Axel
- Reprendre l’affiche pour le jalon 3 (après le lundi 13/01/2025)
Arthur :
- Reprendre la documentation de vente de produit et de service
  En collaboration avec Loïs
- Rédiger la synthèse de documentation à propos des méthodes de stockage
- Finaliser la documentation des postes actuelles de nos réseaux sociaux
- Commencer la charte graphique propre au site
  Aide : Loïs
Hugo :
- Rédiger la synthèse de documentation à propos de la communauté JDR
- Rassembler le matériel nécessaire à l’infrastructure : acheter NAS ; acheter disques NAS ; acheter disques externes (pour les sauvegardes)
  - Préparer un sondage pour décider en l’achat de disques 2 TB ou 4 TB
  - Ne pas oublier de détailler les détails dans le Tricount et d’enregistrer/demander les factures
- Corriger l’emplacement de la documentation sur les points de sécurité critrique
Axel :
- Rédiger la charte informatique
  Aide : Hugo
- Commencer la rédaction de la synthèse de documentation à propos de l’impact environnemental du projet
- Commencer la rédaction de liste exhaustive des services
  Aide : Lois
- Intégrer les tâches de documentations légales au GANTT