Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Fiche PT – Version 0

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Le : Samedi 26 octobre 2024

# Analyse et trie des informations sur la base de la fiche de cadrage du PT
## Présentation par Arthur et Loïs
Présentation du document : Doc de cadrage PTUT Jalon1-Fiche projet.odt

## À retenir
Présence de tous les éléments
Redites = travail de synthèse
Point rapide dans la semaine

# Outils de gestions de projets et propositions de workflow
## Présentation par Hugo et Axel
Besoin :
Rétro planning
Répartition des tâches
Suivie des tâches
Optionnel :
connectivité avec Git
Cloud >> On Prem

Office :
Visio => Schéma
Teams => Répartition et suivie des taches

Outils :
Focal board => Suivie des taches

Solutions (répond à tous les besoin principaux) :
Open project
Taiga
Gantt project

Work Flow :

> Toujours commit (minimum) après une session de boulot
=> suivi de qui à fait quoi
> Toujours pull la branche « main » et sa/ses branche(s) de travail au début d’une session de boulot
=> évite en partie les conflits
=> faire attention : quand pull de la main, bien revenir sur la branche courante
PAS DE BOULOT SUR LA MAIN
> Pour les outils ne pouvant être poussé dans le git
=> réu hebdo = point d'avancement sur les outils de gestions de projet (rétro planing, tâches, etc)
> Gantt project
=> Fait un peu tout de façon simple. S'enregistre dans un fichier (potentiellement sur le Git)
Fonctionnement :
- Drive externe : tout le monde peut y toucher + slightly risqué + besoin d'harmonisation sur la méthode de gestion + outils supplémentaire
- Git + tickets : une personne en charge (autre en lecture) + presque 0 risque + pas d'harmonisation

## À retenir
- Axel MOURILLON = chef de projet → gestion du Gantt
- Gantt : répartition des tâches et planning de projet
- Taiga : suivie/répartition des tâches + modification du planning (ticket)

# Définition de la méthode de rédaction de la fiche PT
## Point de synthèse fiche de cadrage
Lois et Arthur
Finition, synthèse et préparation du point d’étape

## Rédaction 1er jet
Hugo
Rédaction et mise en forme d’un premier jet de la fiche PT

# Prochaine réunion
## Date
Mercredi 30 octobre 2024, de 21h30 à 22h30

## Ordre du jour
Point d’étape et la fiche PT

## Devoirs
Lois et Arthur : synthèse de la fiche de cadrage
Axel : prise en main des workflow de gestion de projets (jusqu’au samedi 02/11/2024)