Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Point d’étape : avancé des recherches
documentaires

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Le : Samedi 21 décembre 2024

# Synthèse de documentation : infrastructures et outils techniques adaptés
## Présentation de la synthèse
Pas beaucoup d’avancés. Points majeurs définis, mais manque de finesses sur certains détails

Changements légers sur le schéma détaillés des sites
Bastion : Guacamole
Interface un peu austère mais OK pour nos besoins
Presse-papier : manipulations particulières (zone de presse-papier partagée)
Améliorable par plugins
Gestion des incidents :
Détection d’incidents : Grafana, tickets utilisateurs, serveur de logs
Type d’incidents : performance, sécurité, matériel, réseau, applicatif
⇒ Classé par priorité : critique, haute, moyenne, basse
S’appuyer sur : la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données
Outils : Grafana, Taiga, et une solution de gestion des logs (à définir)
Redondance et réplication :
Utilisation intégré à ProxMox (PVE) et utilisation d’un pool de stockage ZFS
Réplication de tous les hôtes virtuelles hors firewall et Grafana potentiellement
Sauvegarde et restauration :
Changement : on n’utilise plus Veeam mais le ProxMox Backup Server (PBS)
Une VM PBS sur chaque site
Monitoring :
Grafana : Ulysse JOSSELIN peut avoir des infos
Une VM Grafana par site
Surveille l’ensemble des VM et le firewall de son site et
Gestion des alertes :
Alertes : envoyés par mail à Google Work Space
Google Work Space :
Nom de domaine
Espace cloud
Gestion des mails
Site Web :
Pages web statiques surtout, potentiellement des pages web dynamiques
Technologies envisagées – CMS : PrestaShop et WordPress (avec plugin WooCommerce)
Base de données :
Un serveur production et un serveur de pré-production
Contient les différentes productions

## Suggestions et remarques
Avancer sur les IP publiques
Gestion des incidents : à voir avec le chef de projet pour l’organisation
Voir le pool ZFS dès le début de
Détails de réplication à tester
CMS : plus de tests nécessaire
⇒ Besoin d’une personne supplémentaire en aide

Créer une charte technique/informatique (nouvelle tâche)

# Template, charte graphique et affiche
## Template
Toutes les informations ici sont présente sur la charte graphique
Versionnage des documents : par changements majeurs ou mineurs
Document texte pour l’usage des templates

## Charte graphique
Incomplète ⇒ devrait être fini le 23/12/2024

Explications détaillées – informations retrouvable dans la charte directement
Dossier dédiés aux images (logos etc)
Séparation de la charte graphique en deux : charte interne et charte du site

## Affiche
Carte de présentations avancés
Création d’une bannière (version 1)

# Point d’étape : avancés dans les recherches documentaires
## Vue d’ensemble de l’avancement du projet
⇒ Globale accélération
- Jalon 3 : Affiche
- Respect des délais dans nos recherches :
- Retard sur la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils
  ⇒ Besoin d’une personne supplémentaire en aide
  ⇒ 1 semaine de délai supplémentaire accordée
- Retard mineur sur la rédaction de la charte graphique
- OK pour le reste
- Gestion interne : reformatage des documents et revue de l’arborescence
- Réseaux sociaux

Nouvelles tâches :
- Créer une charte informatique
- Créer une charte graphique du site

## Jusqu’au prochain point d’étape
Documentation :
- Définir les méthodes de vente des produits
- Définir les méthodes de vente des services
⇒ Définir les aspects légaux et administratifs (RGPD, etc)
- Définir les points de sécurité critique
- Définir les méthodes de gestion des moyens de paiement
- Reformatage des documents et revue de l’arborescence

Réseaux sociaux
- Préparer des publications simples à l'avance (2 à 4 – plus si inspiration)
⇒ Ouvrir des comptes privés (X, Instagram, etc) et poster les publications prêtes

# Prochaine réunion
## Date
Samedi 28 décembre 2024, de 14h30 à 15h

## Ordre du jour
Point d’avancement globale

## Devoirs
Tout le monde :
Préparer des questions, remarques ou autres sur les devoirs, si le besoin s’en fait sentir
Loïs :
- Continuer à préparer l’affiche
- Rédiger la synthèse de documentation sur les méthodes de vente des produits et des services
Arthur :
- Rédiger la synthèse de documentation sur les méthodes de vente des produits et des services
- Continuer à préparer les publications pour nos réseaux sociaux
Hugo :
Finir la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils techniques adaptés au projet
Axel :
- Commencer le reformatage des documents et la réorganisation de l’arborescence du projet
- Aide à la rédaction de la synthèse de documentation sur les infrastructures et outils