Fiche Description de projet
Intitulé du projet :	Wizards-n-Dices
Nom commanditaire	IUT Valence / Greta / Wizards-n-Dices
Nom bénéficiaire	Joueurs de jeux de rôle / Communauté de joueurs
Date :	Avril - Mai 2025
Chef de projet :	Axel MOURILLON
Equipe projet :	Chef de projet : Axel MOURILLON / Sous-responsable – Arthur YANG : En charge de la planification, de la gestion du temps et du suivi du projet. / Responsable système : Hugo CLAMOND / Sous-responsable – Lois ALLAIRE : En charge des aspects techniques du projet (développement, mise en place de l'infrastructure, etc.) / Responsable documentation et administratif : Arthur YANG / Sous-responsable – Hugo CLAMOND : En charge de la conformité des livrables, de la documentation du projet et des aspects administratifs (voir juridiques s'il y a besoin). / Responsable design et marketing : Loïs ALLAIRE / Sous-responsable – Axel MOURILLON : En charge de la création de nouveaux designs, des produits en vente et de la communication de l'entreprise
Parties prenantes	Membres du projet : Loïs ALLAIRE (Responsable design et marketing), Hugo CLAMOND (Responsable système), Axel MOURILLON (Chef de projet), Arthur YANG (Responsable documentation et administratif) / Clientèle cible / Amateurs de jeu de rôle (maîtres du jeu / joueurs) / Rôle : Principaux utilisateurs du site, ils achètent des produits liés aux jeux de rôle (livres, dés, accessoires) et participent à la communauté en ligne. / Amateurs d'univers de fantaisie/culture geek / Rôle : S'intéressent à tout ce qui touche à la fantaisie et à la culture geek, peuvent être des acheteurs potentiels pour des produits dérivés et des objets de collection. / Amateurs de jeu vidéo (contenant de la fantaisie) / Rôle : Représentent une extension du public cible, susceptibles d'acheter des produits qui font le lien entre les jeux vidéo et les jeux de rôle. / Amateurs de cosplay / Rôle : Peuvent être intéressés par des costumes, accessoires ou objets pour enrichir leurs costumes de personnages de fantaisie ou de jeux de rôle. / Collectionneurs / Rôle : Cherchent des éditions limitées, des objets rares ou des accessoires liés aux univers de fantaisie et aux jeux de rôle. / Amateurs de peinture et de figurines / Rôle : S'intéressent à l'achat de figurines, de matériel de peinture, et d'accessoires pour leurs créations. / Âge : à partir de 16 ans environ / Rôle : Regroupe une large tranche d'âge de jeunes et d'adultes, intéressés par les jeux de rôle et les univers fantastiques, donc potentiellement des clients réguliers. / Relationnel avec d'autres entreprises / Partenariats / Rôle : Collaborations avec d'autres entreprises ou fournisseurs pour proposer des produits exclusifs, organiser des événements, ou offrir des avantages aux clients (réductions, concours, etc.). / Collaboration / Rôle : Travailler conjointement avec des créateurs de contenu, des influenceurs ou des entreprises spécialisées dans les jeux de rôle pour promouvoir le site et ses produits. / Achats de services / Rôle : Inclut l'acquisition de services tiers, tels que l'hébergement web, les services de paiement en ligne, la logistique pour la gestion des expéditions, etc. / Nom de domaine (ex. : OVH) / Rôle : Gestion technique du site, achat et renouvellement du nom de domaine pour garantir l'accessibilité du site web. / Personnes participant aux blackbox pentest / Rôle : Étudiants impliqués dans les tests de sécurité du site (pentests), visant à identifier et corriger les vulnérabilités. Leur travail contribue à la sécurité et à la fiabilité du site avant sa mise en ligne.
Mots clés	e-commerce, JDR, DnD, Merch, infra web, gestion, fantaisie, communoté…
Contexte du projet	En tant qu ' adepte du JDR, nous avons remarqué qu’il n'existait pas de site fr contenant du merch de JDR. Nous voulons donc faire un site d’e-commerce auto-hébergé et sécurisé pour créer et distribuer divers produits JDR de façon autonome. A travers ce site nous voulons aider cette communauté à trouver les objets leur permettant de vivre leur passion de façon plus poussée. Notre cible est donc les amateurs de JDR, cosplay, jeu-vidéo, collectionneur… à partir de 16 ans et à l'international.
Résumé du projet	Nous devons faire un site à l’image d’amazone, avec des catégories, des commentaires, des notes pour les produits, un SAV, des comptes clients … / Pour cela nous devons héberger notre site internet, gérer les stock de merch, des bases de données pour les utilisateur et les stocks, avoir un nom de domaine, faire de la pub pour notre site…
Objectifs du projet	Pour l’instant nous n’avons que les grandes lignes de ce que nous devons faire. Mais la finalité de notre projet est d'avoir un site web fonctionnel où les personnes peuvent acheter nos produits et avoir une infrastructure capable de supporter la vente de produits.
Plus-value	La solution va créer de la valeur pour la communauté JDR, avec ce site il pourront acheter des produits pouvant les aider à mieux vivre leur passion.
Durée / temps / délais pour le projet :	temps estimé : 8 mois / Date de début et de fin : 13/10/2024-10/06/2025 / Pour les grandes échéance nous avons suivre les dates limites du rendu du jalons avec une avance de 2 semaine au cas ou nous rencontrons des problèmes notre planning ressemble donc à celui ci : / - Dimanche 1 juin 2025 livrable 7 à 9 terminés / - Lundi 19 mai 2025 point d'étape livrable 7 à 9 / - Dimanche 4 mai 2025 livrable 5 et 6 terminés / - Lundi 14 avril 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 31 mars 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 10 mars 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 24 février 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Dimanche 9 février 2025 livrable 4 terminé / - Lundi 3 février 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Dimanche 12 janvier 2025 livrable 3 terminé / - Lundi 30 décembre 2024 point d'étape livrable 3 / - Lundi 16 décembre 2024 point d'étape livrable 3 / - Dimanche 24 novembre 2024 livrable 2 terminé / - Lundi 11 novembre 2024 point d'étape livrable 2 / - 05/11/2024 livrable 1 – fiche PT / Nous allons quand même essayer de finir les jalons de communication avant les vacances de Noël pour nous laisser du temps sur la partie technique. Pour la pratique technique nous voulons la faire avant fin Mars 2025 pour pouvoir lancer une black box avant de rendre notre projet.
Périmètre	Ce qui est hors périmètre : / Développement d'applications mobiles dédiées : Les applications natives pour iOS et Android ne sont pas prévues dans la phase actuelle du projet. / Intégration avec des plateformes de streaming ou forums externes : Les intégrations directes avec des services comme Twitch, YouTube, ou Discord ne sont pas considérées dans cette version. / interne. / Traductions multilingues complètes : Seule une version anglaise du site sera développée pour le lancement. Les autres langues seront envisagées ultérieurement. / Support client 24/7 : Le service client sera limité à des horaires définis, sans disponibilité continue.
Coûts / budget / moyens :	Décrire l'enveloppe globale des coûts de réalisation du projet / Description des technologies et outils nécessaires / Description des moyens mis à disposition (matériel / logiciel / humains…)
Contraintes, / Risques	1. Éléments admis par hypothèse au départ du projet / L'infrastructure sera performante et sécurisée pour les paiements en ligne. / Les technologies utilisées seront compatibles et stables. / Le site sera accessible sur différents appareils (ordinateur, mobile). / L'équipe aura les compétences nécessaires pour mener à bien le projet. / Les partenaires respecteront leurs engagements (fournitures, services). / 2. Contraintes (matérielles, humaines, temps) / Matérielles : Serveurs fiables, bande passante suffisante, espace de stockage. / Humaines : Équipe qualifiée, gestion du temps et des charges de travail. / Temps : Respect des délais avec marges pour imprévus. / 3. Contraintes législatives, réglementaires et métiers / Légales : Respect des lois de vente en ligne (CGV, droit de rétractation, RGPD). / Réglementaires : Sécurité des transactions (PCI DSS). / Métiers : Conformité des produits et gestion des droits d'auteur. / 4. Éléments indispensables à la réussite / Infrastructure solide : Sécurité des serveurs et des paiements. / Équipe compétente et disponible. / Respect des délais et budget. / Conformité légale et sécurité des données. / Partenariats fiables. / 5. Éléments perturbateurs potentiels / Techniques : Pannes de serveurs, bugs critiques. / Partenaires : Retards ou défaillances de fournisseurs. / Charge de travail : Projets parallèles ou surcharge. / Conformité légale : Difficultés à respecter les exigences. / 6. Points de vigilance / Données personnelles : Sécurité des informations clients. / Finances : Suivi rigoureux des dépenses. / Délais : Respect des étapes clés du projet. / Expérience utilisateur : Interface fluide et fonctionnelle. / Obligations légales : Conformité aux lois de vente. / 7. Éléments pouvant remettre en cause le projet / Retards significatifs : Impact sur le lancement ou continuité. / Problèmes techniques graves : Pannes critiques, sécurité. / Non-conformité légale : Amendes ou sanctions. / Indisponibilité des membres clés : Perte de compétences. / Dépassement budgétaire : Menace pour la viabilité du projet.
Ressources	Ressources principales nécessaires à la réalisation du projet / Infrastructures techniques : Serveurs et VM pour héberger le site, base de données, et espace de stockage pour les fichiers multimédias (images, vidéos), supervision etc …. / Logiciels et outils de développement : Environnements de développement (IDE), gestion de version (ex. : Git), framework web, logiciels de sécurité. / Ressources humaines : Responsable et administrateurs système, “spécialistes” en sécurité informatique, responsable administratif et doc, responsable design et marketing pour la conception des visuels du site. / Ressources financières : Budget pour l'achat de matériel, les services d'hébergement, le marketing, et le paiement des licences logicielles. / Ressources matérielles : Équipements informatiques (ordinateurs, serveurs de test), moyens de communication (logiciels de gestion de projet). / Ressources principales disponibles / Équipe projet : Les membres de l'équipe disponibles avec leurs compétences respectives (développement, sécurité, design, gestion de projet). / Matériel informatique existant : Équipements de base comme les ordinateurs de développement et serveurs, Rasp, etc …. / Outils logiciels gratuits ou déjà acquis : Gestionnaire de version, logiciels de développement, et outils de gestion de projet. / Ressources à acquérir spécialement / Licences logicielles : Pour certains outils de développement ou de sécurité et plus qui ne sont pas disponibles en version gratuite. / Services de marketing : Campagnes publicitaires en ligne, création de contenu marketing / Solutions de paiement en ligne : Intégration de systèmes de paiement conformes aux normes de sécurité. / Partenaires / Fournisseurs de produits : Pour la vente d'articles liés aux jeux de rôle (livres, figurines, accessoires). / Prestataires de services web : OVH pour l'hébergement et le nom de domaine, fournisseurs de services de paiement (ex. : PayPal, Stripe). / Agences de marketing : Pour les campagnes publicitaires et la promotion du site. / Influenceurs ou créateurs de contenu : Pour promouvoir le site auprès de la communauté cible. / Contributions des partenaires / Fournisseurs de produits : Approvisionnement en articles à vendre sur le site. / Prestataires de services web : Hébergement, nom de domaine, et solutions de paiement en ligne sécurisées. / Agences de marketing : Aide à la visibilité et à l'acquisition de clients via des campagnes publicitaires.
Principaux Jalons	3 principaux genres de jalons, la communication, le coté technique et enfin la cybersécu. / Rappel des points principaux : / - Jalon 1, 2 et coeur du 3 : avant le lundi 2 décembre 2024 / ⇒ Changements mineurs sur le jalon 3 toujours possible / - Jalon 4, 5 et 6 : avant fin mars 2025 / - Deadlines : voir dates ci-dessus / - Faire des points d’étapes réguliers. / Point d’étape sur l’avancement administratif/légal à chaque fin de session IUT
Livrables Date ?	JALON 1 : Livrable "fiche projet", au travers d'un document de synthèse de 2 pages maximum vous donnerez : / - Les contours et objectifs de votre projet : qui, quoi, pourquoi, comment, quand ... / - Un planning prévisionnel avec répartition des tâches / JALON 2 : Livrable "pitch public", lors de présentations de quelques minutes vous devrez faire une présentation / de vos projets (avec appui d'un document vidéo projeté) en vue de convaincre votre auditoire de l'intérêt de votre / projet, de votre organisation et donc de votre capacité à mener à terme votre projet dans les temps impartis. / L'auditoire pourra être composé d'étudiants de BUT et BTS de 1ère et 2ème année en plus de membres des équipes / pédagogiques de ces formations. / JALON 3 : Livrable "élément de communication", dans l'objectif de rendre public votre projet, vous devrez produire / une affiche papier permettant de communiquer au mieux, de façon synthétique, auprès de divers publics / (professionnels, étudiants, enseignants...). / JALON 4 : Livrable " Présentation point d'avancement technique", vous devrez présenter oralement et à l’aide de / tout support de votre choix votre avancement technique, vos choix, votre organisation en ajoutant une analyse / relative à la ressources R5.cyber.11. / JALON 5 : Livrable "analyse de risque", en liaison avec le ressource R5.cyber.12 au cours de laquelle vous aurez / abordé les éléments théoriques, vous devrez effectuer une mise en pratique dans le cadre de votre projet. / JALON 6 : Livrable "évaluation du processus projet", vous devrez ici donner les éléments d'organisation internes / que vous avez mis en œuvre pour atteindre vos objectifs : répartition effective des tâches, comptes rendus de / réunions, notes techniques, prises de décisions, ajustements du planning prévisionnel … / JALON 7 Livrable "mémoire du projet" : document reprenant l'ensemble des éléments de votre projet voir les / éléments de cadrages dans la section qui s'y rapporte dans ce document. / JALON 8 (jury final) : plusieurs attendus : / - Présentation orale "finale client" au cours de laquelle vous vous placerez dans une présentation de / votre projet à un potentiel client/investisseur dans l'objectif de le convaincre de l’intérêt et la qualité / globale de votre projet. Vous devrez mettre en avant votre projet en abordant des éléments / d'organisation, financiers, de développement durable et techniques (à destination d'un public non / averti techniquement). Vous présenterez également une vidéo de démonstration (cf ci-dessous) / - Livrable "vidéo de démonstration", dans laquelle vous présenterez une démonstration du / fonctionnement de votre projet et de son utilité. Vous n'aborderez pas le détail du fonctionnement / technique 'interne" ici. / JALON 9 (jury final) : Présentation "POC démonstration", vous réaliserez une démonstration technique de votre / projet, en détaillant les éléments techniques de son fonctionnement (appui visuel de documents type Power / Point). / Proposition de rétro planning – définition de DEADLINES : / - Dimanche 1 juin 2025 livrable 7 à 9 terminés / - Lundi 19 mai 2025 point d'étape livrable 7 à 9 / - Dimanche 4 mai 2025 livrable 5 et 6 terminés / - Lundi 14 avril 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 31 mars 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 10 mars 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Lundi 24 février 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Dimanche 9 février 2025 livrable 4 terminé / - Lundi 3 février 2025 point d'étape livrable 5 et 6 / - Dimanche 12 janvier 2025 livrable 3 terminé / - Lundi 30 décembre 2024 point d'étape livrable 3 / - Lundi 16 décembre 2024 point d'étape livrable 3 / - Dimanche 24 novembre 2024 livrable 2 terminé / - Lundi 11 novembre 2024 point d'étape livrable 2 / - 05/11/2024 bah, rendu de ça, faut aller se faire se foutre (livrable 1 – fiche PT) / ⇒ Tranche de deux semaines, réparties entre des points d’étapes et les jalons
Qualité	1. Critères d'acceptation / Fonctionnalités complètes : Le site doit inclure toutes les fonctionnalités prévues (gestion des produits, panier, paiement sécurisé, etc.) et être testé. / Performance et sécurité : Temps de chargement rapides, conformité aux normes de sécurité (PCI DSS, RGPD). / Expérience utilisateur : Interface fluide, responsive et intuitive sur tous les appareils. / Conformité légale : Respect des obligations légales (CGV, mentions légales). / Respect des délais et du budget : Livraison dans les temps et sans dépassement significatif des coûts. / Procédure d'acceptation / Tests de validation fonctionnelle si possible : Vérification des fonctionnalités par l'équipe technique. / Démonstration : Présentation du site pour valider les fonctionnalités et la sécurité. / Tests utilisateurs : Feedback des utilisateurs pour valider l'ergonomie. / Documentation : Fourniture des guides et rapports de tests, ainsi que de la documentation technique détaillée du projet
Gestion des modifications et / des itérations	Définir une procédure de gestion des modifications du projet / Modification dans ses objectifs généraux / Modification dans le produit et les délivrables / Modification du planning et des délais / Modification des coûts et des budgets / Quelles sont les personnes habilitées à prendre les décisions ?
Divers :	Autres informations qui vous semble important d’aborder et qui ne correspondent à aucun des champs ci-dessus

JDR* = jeux de role