Compte-rendu de
réunion – Clôture du jalon 5 et suite de la sécurisation

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 19/04/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Clôture du jalon 5

Ce qui a été fait

Plan de l’analyse
Introduction
Atelier 1 (presque fini)

Reste à faire

Ateliers 2 à 5 : ne pas trop s’éparpiller
Intégrer les parties prenantes
Intégrer les tableaux de confiance au prestataire

Visuel des scénarios opérationnels

Suite de la sécurisation

Sécurisation

Sécurisation Firewall :
- Guide de sécurisation StormShield de l’ANSSI
  ⇒ Ce qui est pertinent avait déjà été fait
- Renforcer les règles de filtrages

Pas d’avancement de sécurisation
Pas d’avancer sur le monitoring de mises à jour
Pas de R&D sur AppArmor

Directives :
- Préparer un "template" de sécurisation des VM
  - UFW → trafic intra vlan
  - AppArmor → cloisonnement basique (améliorable plus tard)
    ⇒ 1er niveau de la sécurisation (système)
  - Changement de port de par défaut quand c’est possible
- Monitoring de mises à jour
- Se concentre les éléments exposés à l’extérieur

Site et autres aspects techniques

Pas d’avancement du tout

Réunion Axel x Loïs : lundi 21 avril 2025 – 15h30

Points annexes

Commandes et produits

Remboursements : OK
T-shirts : OK (à réceptionner)
Carte de visites : Commandées

Gestion des effectifs

Partie infra/sécu : Hugo et Arthur
Partie site web : Loïs
Partie jalon : Axel

C ka la lan

Vendredi 5 mai 2025

Prochaine réunion

Date

Samedi 26 avril 2025, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Sécurisation, site web et avancé des jalons

Devoirs

Loïs :
- [Priorité haute] Continuer la construction du site (finir la structure des pages, focus backend)
  > Aide : Axel
Arthur :
- [Priorité haute] Finir la sécurisation du firewall (règles de filtrages)
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du NAS
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du serveur Web
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation de Proxmox
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du serveur BDD
Hugo :
- [Priorité haute] Finir la sécurisation de l'UCS
- [Priorité haute] Finir la sécurisation du reverse proxy / WAF
- [Priorité haute] Finir la sécurisation du bastion
- [Priorité haute] Commencer la sécurisation du bastion
Axel :
- [Priorité très haute] Jalon 5 : Finir l’analyse de risques
  > Aide Loïs
- [Priorité très haute] Jalon 6 : Préparer des GANTT fictifs