Compte-rendu de
réunion – Jalon 4 et bilan
de mi-parcours

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 08/02/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Jalon 4 : script et support

Script

Format guideline : idée principale à suivre, pas d’obligation à faire du faire par cœurs

Ordre figé : Arthur > Hugo > Axel > Loïs > Arthur > …
⇒ Moins de charge mentale pour l’oral

Plan :
- Présentation globale
- Sécurisation / supervision
- Point technique / avancement
- Planning et organisation

Support de présentation

Template préparé

Faire des suggestions pour les parties du diapo

À faire

Hugo : copie dans un archive et mise à jour de l’étude technique

Tout le monde : révision en vue des répétitions
⇒ IMPORTANT : Faire des suggestions pour le diapo
MERCREDI 19/02 soir MAX
⇒ Chacun reprend ses parties et questionne/questionne les autres en cas de la moindre interrogation
- Répétition script uniquement : le 14/02/2025 – 21h/21h30
- Répétition complète : le 16/02/2025 – 14h30

Point d’étape : plan de déploiement

En cours

Déploiement des conteneurs des serveurs de log (Loki) et de monitoring (Grafana)
Communication entre les serveurs de log et de monitoring

Serveur Web : déploiement de WordPress et Apache2

Sauvegarde : reconfiguration des datastores
- Backup des serveurs tous les jours : 19h > passage à 3h
- Sauvegarde sur disque à samedi : 18h > passage à 2h
- Job de vérification des sauvegardes tous les jours : 20h > passage à 2h

Mise en place du bastion : attention quelques particularités de manipulations

Charte graphique du site web : effectué
⇒ Retouche en fonction de Wordpress

Annexes : documents terminées
- Closes sur la protection des mineurs
- Décharge sur la propriété intellectuelle
- Politique de cookies
- Politique confidentialité
- Synthèse de recherche sur les assurances responsabilité civile
- Politique de gestion de stock
- Registre des sous-traitants
  ⇒ Crédit à Arthur pour avoir fourni un travail conséquent pour soulager le groupe

A venir (court terme)

LDAP – Bastion en HTTPS
Intégration du bot au serveur DRYN
Harmonisation et rationalisation des job de sauvegardes / vérification

Bilan mi-parcours

Recentrage nécessaire pour Wizards & Dice

Note : ce qui est important ici sont les idées générales. Certains détails seront ajustement dans un futur proche
Le projet a pas mal dévié du BUT central au sens académique : nous allons donc recentrer Wizards & Dice sur ses aspects techniques (particulièrement l’infrastructure et la diversité de fonctionnalité)
En plus de cela, le groupe à encaisser une trop lourde charge de travail depuis environ 2 semaine à 1 mois. Cela est principalement dû à une mauvaise répartition entre la charge de travail donnée par l’IUT et celle du projet tutoré
Pour rectifier ce problème, le groupe va profiter du recadrage technique du projet pour redéfinir les principes définissant les priorités des tâches. Le but est de pouvoir abandonner, ou plutôt mettre "En attente" les tâches les moins importantes en cas de problèmes de temps. De plus, les tâches significatives et importante pour la complétion du projet devront être mieux mise en avant, et en général moins nombreuses.

Suggestions

Technique : Automatisation d’inventaire de parc

Pour Loïs : TÂCHE OPTIONNELLE NON RÉPERTORIÉE AILLEURS
Entre ce jour (08/02/2025) et 2 à 4 semaines, proposer un projet annexe, qui viendrait en complément du projet principal et qui étofferait le côté technique.
Le reste de l’équipe attend :
- un planning donnant vision sur le temps nécessaire à la réalisation du projet annexe
- une feuille de route identifiant les éléments à effectuer/créer/ configurer/etc,
- une application claire et cohérente, répondant un besoin du projet principale ou des clients finaux du projet
- plusieurs possibilités de niveau de réalisation (exemple : une niveau 0 tout juste fonctionnel ; un niveau 1 peu pratique ; un niveau 2 ergonomique)
- toute précision autre pertinente
Le but est de répondre à un besoin technique du projet par nos moyens en restant suffisamment efficace (rapport temps/effort investi <=> récompense à la complétion) pour que cela restent pertinent et ne nous rajoute pas une charge de travail trop conséquente ou peu pertinente (sachant que nous sommes déjà chargé).
Les idées qui ont été évoqué pendant la réunion parlent : d’Arduino ; de lien avec les stocks et les produits physiques
⇒ Si une proposition est faite, les membres du projet décideront ensemble de la marche à suivre. Si ce projet annexe est effectivement intégré : Loïs en obtiendra la responsabilité ; le projet annexe restant secondaire au projet principal.

Prochaine réunion

Date

Vendredi 14 février 2025, de 21h à 22h30

Ordre du jour

Répétition pour le jalon 4

Devoirs

Tout le monde :
→ Pour le mercredi 19/02 soir MAXIMUM
- Faire des suggestions à Loïs pour étoffer le diaporama en fonction ce que chacun présente
- Chacun reprend ses parties et les apprend, sans hésiter à questionner les autres pour mieux appréhender les détails des sujets
Loïs :
- Préparer le support de diapositive pour le jalon 4
- Tâche optionnelle d’élaboration d’un projet annexe
Arthur :
Avancer sur les tâches de déploiements, en répartition libre, dans le but de les avoir fini d’ici le 15/02/2025
Hugo :
Avancer sur les tâches de déploiements, en répartition libre, dans le but de les avoir fini d’ici le 15/02/2025
Axel :
Effectuer la réorganisation des tâches en accord avec le recadrage du projet

Notes sur les devoirs :
- Déploiement ≠ configuration : l’idée d’avoir déployé le conteneur/VM et son service, en ayant fait les mise à jours et les configurations nécessaires au déploiement pour que les configuration puissent être faite par la suite
- Cette semaine est plus "légère" (dans les limites de l’IUT), faites ce qu’il vous plaît ou continuer à travailler sur le projet. Si vous travaillez sur des tâches qui ne vous sont pas non assignés, il est fortement apprécié d’en informer clairement le chef de projet (pour adapter le planning au cours de la réorganisation de celui-ci)