Wizards & Dices

Compte-rendu de réunion
Revue du support de diapositives

  Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	NON
- Arthur YANG	OUI

Le : Samedi 30 Novembre 2024
# Revue du support de diapositives

Check général de la première version : Fait ✅ avec 4 diapos illustrant le texte fait par Arthur et qui correspond plus ou moins à chaque partie.

De manière globale, cela semble plaire à toutes les personnes présentes.

Point abordés

Besoin d’intégrer les toutes règles de chartes graphiques car pas effectué à 100 % à ce jour :

- Police
- Couleur

Réflexion sur les images sur le diapo :

- utilisation d’image par IA ou auteurs ?
- Si IA = Ok pas trop de changements a faire (C’est ce qu’on a opté pour l’instant)
- Si pas d’images IA = Sûrement faire une slide avec le crédit des auteurs
- Sur la première diapo, réflexion sur comment ajouter la carte de l’Italie (sa mise en forme)

Slogan en anglais ou français sur le diapo ?

- Il faut réfléchir à 4 pour voir si on laisse celui en anglais ou mettre un en français sur la dernière	diapositive.

Le diapo est la première version, lundi sera fait par Loïs, la deuxième version.

Présentation rapide du document récapitulatif de GIT :

Fichier sous format Markdown qui exporte le fichier en format PDF lorsque nous voulons lire le fichier.

Dans ce fichier :

- Explication d’utilisation de GIT soit graphiquement ou par CLI et plus.

- Localisé dans le dépositoire sur GIT HUB dans le répertoire « DocTechnique » sur la branche « RecapGIT » d’Hugo qui n’a pas été push. Ceci sera amené à être changé.

Une version « finale » sera effectuée par Hugo et réexpliquée.
# Prochaine réunion
## Date
Lundi 02 Décembre 2024, de 21h30 à 22h30

## Ordre du jour
        • Révision et répétition du texte pour le pitch oral
        • Loïs présente la deuxième version du support visuel pour le Jalon 2
        • Hugo réexplique à nouveau la fiche récapitulative mais sous sa version finale à tout le monde (5 min)

## Devoirs
 Lundi 02/12/2024 – tout le monde :
Réviser le script du pitch pour les répétitions

 Lundi 02/12/2024 – Hugo :
Expliquer à nouveau la fiche récapitulative mais sous sa version finale de manière concise sur la	manipulation de Git

Lundi 02/12/2024 – Loïs :
Préparation et présentation de la deuxième version de la diapositive pour le pitch oral

Samedi 07/12/2024 – Axel :
Finir le planning GANTT