Compte-rendu de
réunion - Répétition et
préparation du jalon 2

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 02/12/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Revue du support de diapositives et	de la fiche Git

Support de diapositives

Choix de couleur additionnel : Jaune ou Orange
Orange conservé
Ajustement de la typographie du nom du projet
Allègement de la dernière diapositive
Revue de la langue du slogan : passage en français

Fiche Git

Fiche claire, à la fois concise et détaillé, pour les divers utilisations de Git (en CLI et en graphique)

Révision et répétition du texte pour	le pitch oral

1er passage :
Revue de l’ordre de la présentation des membres : Hugo → Axel → Arthur → Loïs
Trop long : chacun diminue légèrement sa partie pour réduire les temps de passage uniformément

2ème passage :
On est dans les temps ⇒ Bonne nouvelle
Attention à l’allure de certain (Axel)

3ème passage : tentative plus détachée du texte
Temps un peu long : dû au passage sans texte

Mise en commun des versions modifiés des textes pour création de la V3 du script

Prochaine réunion

Date

Mercredi 4 décembre, de 17h à 18h

Ordre du jour

Répétition IRL à l’IUT

Devoirs

Tout le monde :
- Ramenez les cloaks
- Révision de sa partie
Arthur :
Rédiger la V3 du script

Pour le samedi 7 décembre 2024 :
Hugo :
- Présenter Git LFS
- Commencer la rédaction de l’étude technique (matériel nécessaire, outils métier, etc)