Compte-rendu de
réunion - Fin de
préparation fiche PT

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 23/10/2024

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Ébauche d’une timeline et	organisation du projet

Préparation de la fiche PT

Question soulevée :
Est-ce que la répartition des commit/push sur le GitHub ont de l’impact ?

Voir "Brouillon-FichePT.odt" pour autres détails

Revue du doc de référence pour la	fiche PT

Point non-abordé – voir "05_FichePTVersion0"

Première vision sur les aspects	techniques

Point non-abordé et reporté

Prochaine réunion

Date

Samedi 26 novembre 2024, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

- Analyse et trie des informations sur la base de la fiche de cadrage du PT
- Tests et proposition d’outils de gestions de projets et de workflow
- Définition de la méthode de rédaction de la fiche PT

Devoirs

Loïs :
Présenter un premier jet de remplissage de la fiche de cadrage du PT
Arthur :
Présenter un premier jet de remplissage de la fiche de cadrage du PT
Hugo :
Présenter des outils de gestions de projets et de workflow
Axel :
Présenter des outils de gestions de projets et de workflow