Wizards & Dices
Fiche projet tutoré

# Contexte et Objectifs du Projet

Nom du projet : Wizards and Dices
Clientèle cible : Amateurs de jeu de rôle (JDR), de culture geek, de cosplay, de jeux vidéo fantastiques, collectionneurs de figurines.
Commanditaire : IUT de Valence, Greta Ardèche-Drôme
Objectifs principaux :
Ce projet vise à créer un site de e-commerce auto-hébergé spécialisé dans les produits liés au jeu de rôle « papier » (JDR) : accessoires, figurines, livres de règles, kits… L’objectif est de proposer un site créé spécialement pour ce type de marché, réalisé par des passionnés, pour des passionnés mais aussi et surtout des amateurs/néophytes.
Livrables attendus :
- Site web de e-commerce complet et fonctionnel avec gestion des stocks et paiements sécurisés.
- Documentation technique détaillée et guides utilisateurs.
- Démonstration pour présenter le site en tant que preuve de concept à des parties prenantes potentielles : investisseurs ou partenaires.

# Répartition des Rôles et Responsabilités
- Chef de projet : Axel MOURILLON (Arthur YANG en sous-responsable)
  - Responsable de la gestion du temps, de la planification et du suivi du projet.
- Responsable technique : Hugo CLAMOND (Loïs ALLAIRE en sous-responsable)
  - Gère le développement technique et la mise en place de l'infrastructure.
- Responsable documentation et administratif : Arthur YANG (Hugo CLAMOND en sous-responsable)
  - Assure la conformité des livrables et la gestion des aspects juridiques.
- Responsable design et marketing : Loïs ALLAIRE (Axel MOURILLON en sous-responsable)
  - S’occupe des visuels du site, du design des produits, et de la communication.

# Planification des Étapes du Projet

Étape	Description	Échéance
Analyse des besoins	Réunion d’équipe et rédaction du cahier des charges	Octobre 2024
Recherche technique	Sélection des technologies et outils pour le développement	Novembre 2024
Développement/implémentation	Création du site, configuration des serveurs et sécurité de l'infrastructure	Décembre 2024 - Mars 2025
Tests et validations	Pentests et retours d’utilisateurs pour améliorer la sécurité et l'ergonomie	Avril 2025
Documentation et présentation	Rédaction de la documentation technique et préparation de la démonstration	Mai 2025
Proof of Concept (PoC)	Préparation et démonstration pour le lancement	Juin 2025

Jalons :
- Jalon 1 (5 novembre 2024) : Livrable de la fiche projet, incluant un résumé des objectifs et du planning.
- Jalon 2 (décembre 2024) : Pitch public de présentation.
- Jalon 3 (décembre 2024) : Création d'une affiche de communication.
- Jalon 4 à 8 (février à juin 2025) : Avancement technique, analyse de risque, évaluation du processus projet, mémoire du projet, et démonstration finale.

# Contraintes et Ressources
## Contraintes
- Sécurité de l'infrastructure pour des transactions en ligne fiables.
- Respect des normes légales et RGPD.
- Gestion du budget avec un financement personnel des membres de l'équipe.

## Ressources principales
- Technologies : Serveurs pour hébergement, bases de données sécurisées, gestion de version (Git).
- Humaines : Équipe dédiée avec des responsabilités bien définies.
- Matérielles : Équipements de développement et serveurs pour les tests.
- Gestion de projet : Outils dédiés pour la gestion des périodes et des jalons ainsi que les définitions des tâches et leur assignation.