Fiche Description de projet
Intitulé du projet :	Wizards & Dices
Nom commanditaire	IUT Valence / Greta / Wizards & Dices
Nom bénéficiaire	Joueurs de jeux de rôle / Communauté de joueurs / membre projet
Date de fin :	Mai - Juin 2025
Chef de projet :	Axel MOURILLON
Equipe projet :	Chef de projet : Axel MOURILLON / Sous-responsable – Arthur YANG : (planification/gestion du temps/suivi du projet) / Responsable système : Hugo CLAMOND/Sous-responsable – Lois ALLAIRE: (développement infrastructure) / Responsable documentation et administratif : Arthur YANG / Sous-responsable – Hugo CLAMOND : (conformation des livrables/documentation,aspects administratifs). / Responsable design et marketing : Loïs ALLAIRE / Sous-responsable – Axel MOURILLON : (designs, des produits en vente, communication de l'entreprise)
Parties prenantes	Membres du projet, Partenariats (Collaboration avec entreprises ou fournisseurs), Achats de services (ex. : OVH, service paiement en ligne), Personnes participant aux blackbox pentest
Mots clés	e-commerce, *JDR, **DnD, Marchandise, infra web, gestion, fantaisie, communauté, réseau, sécurité…
Contexte du projet	En tant qu'adepte du JDR, nous avons remarqué qu’il n'existait pas de site fr contenant de la marchandise de JDR. Nous voulons donc faire un site d’e-commerce auto-hébergé et sécurisé pour créer et distribuer divers produits JDR de façon autonome. Notre cible est donc les amateurs de JDR, cosplay, jeu-vidéo, collectionneur… à partir de 16 ans et à l'international.
Résumé du projet	Nous devons faire un site à l’image d’amazone, avec des catégories, des commentaires, des notes pour les produits, un SAV, des comptes clients … / Pour cela nous devons héberger notre site internet, gérer les stock de marchandise, des bases de données pour les utilisateur et les stocks, avoir un nom de domaine, faire de la pub pour notre site…
Objectifs du projet	Pour l’instant nous n’avons que les grandes lignes de ce que nous devons faire. Mais la finalité de notre projet est d'avoir un site web fonctionnel où les personnes peuvent acheter nos produits et avoir une infrastructure capable de supporter la vente de produits.
Plus-value	La solution va créer de la valeur pour la communauté JDR, avec ce site il pourront acheter des produits pouvant les aider à mieux vivre leur passion.
Durée / temps / délais pour le projet :	Durée estimée du projet : 8 mois, du 13/10/2024 au 10/06/2025. / Pour les grandes échéances, nous respecterons les dates limites de chaque jalon, avec une avance de 2 semaines pour anticiper d’éventuels imprévus. / Notre planning des deadlines est structuré ainsi pour garantir ce suivi : 5 nov. : Jalon 1 terminé | 11 nov. : Point d'étape Jalon 2 | 24 nov. : jalon 2 terminé | 16 déc. - 30 déc. : Points d'étape Jalons 3 | 12 janv. : Jalon 3 terminé | 3 fév. : Point d'étape Jalon 4 | 9 fév. : jalon 4 terminé | 24 fév. 10 mars - 31 mars - 14 avr. : Points d'étape Jalons 5 à 6 | 4 mai : Jalons 5 et 6 terminés | 19 mai : Point d'étape Jalon 7 à 9 | 1er juin : jalon 7 à 9 terminé / Nous viserons à terminer les jalons de communication avant les vacances de Noël afin de dégager du temps pour la partie technique. La phase technique est prévue jusqu'à fin mars 2025, ce qui nous permettra de lancer une black box avant la remise finale du projet.
Périmètre	Ce qui est hors périmètre : / Développement d'applications mobiles dédiées . / Intégration avec des plateformes de streaming ou forums externes. / Traductions multilingues complètes : Seule la version anglaise. / Support client 24/7 : service client définie mais pas actif (chatbot envisagé)
Coûts / budget / moyens :	Le projet dispose d’une enveloppe budgétaire flexible, avec des coûts de réalisation variant entre une tranche basse et haute, allant de 900 à 1800 €. Les membres de l’équipe peuvent injecter des fonds personnels, variant selon les objectifs lucratifs du projet : Loïs jusqu’à 500 € (100 € si non lucratif), Hugo entre 300 et 500 €, Axel jusqu’à 400 €, et Arthur 400 € (100 € si non lucratif). Le GRETA peut également être sollicité pour des fonds, et une évaluation des modalités de lancement lucratif sera faite en fin de projet.
Contraintes, / Risques	Le projet repose sur une infrastructure performante et sécurisée, des technologies compatibles et une équipe qualifiée, avec des partenaires fiables. Les contraintes incluent la disponibilité de serveurs fiables, une équipe compétente, et le respect des délais avec des marges pour les imprévus. La conformité légale (CGV, RGPD) et la sécurité des transactions (PCI DSS) sont indispensables, de même que la sécurité des données clients et la conformité des produits. Les risques potentiels incluent des pannes techniques, des retards de partenaires, des surcharges de travail ou des dépassements de budget. Les points de vigilance majeurs portent sur la protection des données personnelles, le suivi financier, le respect des délais et l'expérience utilisateur.
Ressources	Les ressources principales pour ce projet incluent une infrastructure technique solide (serveurs, VM, stockage), ainsi que des logiciels et outils de développement (IDE, gestion de version, framework web, sécurité). L'équipe projet doit inclure des responsables système, sécurité, design, marketing, et administration, et disposer de ressources financières pour le matériel, l'hébergement et le marketing. Les ressources disponibles incluent l’équipe existante, le matériel informatique de base et certains outils logiciels. À acquérir : des licences logicielles, services de marketing et solutions de paiement sécurisées. Les partenaires (fournisseurs, prestataires d’hébergement, agences de marketing, influenceurs) contribueront par l’approvisionnement en produits et la promotion du site.
Principaux Jalons	3 principaux axes du projet : la communication, le côté technique et enfin la cybersécurité.
Livrables	JALON 1 : Livrable "fiche projet” / JALON 2 : Livrable "pitch public", / JALON 3 : Livrable "élément de communication" / JALON 4 : Livrable " Présentation point d'avancement technique" / JALON 5 : Livrable "analyse de risque" / JALON 6 : Livrable "évaluation du processus projet" / JALON 7 : Livrable "mémoire du projet" / JALON 8 : (jury final) : plusieurs attendus : Présentation orale "finale client" & Livrable "vidéo de démonstration" / JALON 9 : (jury final) : Présentation "POC démonstration"
Qualité	Les critères d'acceptation incluent des fonctionnalités complètes (gestion des produits, panier, paiement sécurisé), une performance rapide et conforme aux normes de sécurité (PCI DSS, RGPD), une expérience utilisateur fluide et intuitive sur tous les appareils, la conformité légale (CGV, mentions légales), ainsi que le respect des délais et du budget. La procédure d'acceptation implique des tests fonctionnels par l'équipe technique, une démonstration des fonctionnalités, des tests utilisateurs pour valider l'ergonomie, et la fourniture de documentation technique et de guides d'utilisation.
Gestion des modifications et / des itérations	La gestion des modifications utilise Taiga pour le suivi des tâches et Gantt pour le planning. Les ajustements peuvent toucher les objectifs, livrables, délais ou budgets. En cas de changement, une réunion est tenue pour décider d'une solution, avec chaque responsable votant de manière démocratique pour l’approbation finale.

*JDR = Jeu de rôle / **DnD = Dungeons and Dragons