Compte-rendu de
réunion - Avancement
de la fiche PT

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 30/10/2024

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	OUI
- Arthur YANG	OUI

Rédaction de la fiche PT

Revue de la fiche de cadrage

Document rentre en 2 pages
Compression et évitement des répétition

Première visualisation de la fiche rédigée

Premier vue de la fiche rédigé du projet tutoré
Mise au point sur quelques désaccord mineur

Autre

Démonstration d’une fonctionnalité de Taïga

Prochaine réunion

Date

Samedi 02 novembre 2024, de 14h30 à 16h30

Ordre du jour

Relecture du premier jet de la fiche rédigée

Devoirs

Hugo :
Rédiger le premier jet de la fiche projet tutoré
Axel :
Préparer la réunion (04/11/2024) de mise en place de workflow