Analyse
de risques

🖋️ Créateur : Axel MOURILLON – Chef de projet
📅 Date de Création : 14/04/2025

🖋️ Dernier modificateur : <Prénom NOM> – <Rôle>
📅 Date de modification : JJ/MM/2025
🔄 Version : 1.0

Table des figures

Introduction

Au cours de ce documents, nous allons appliquer la méthode "EBIOS Risk Manager" (ou "EBIOS RM"), soit "Gestion des Risques via l’Expression des Besoins et l’Identification des Objectifs de Sécurité". Cette méthode, publiée par l’Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes d’Information (ANSSI), est reconnue pour son adaptabilité par rapport aux objectifs du projet analysé. S’appliquant à toute type de structures, quels qu’en soient la taille, le secteur d’activité et que les systèmes d’information, cette analyse de risques constitue une étape majeure dans la vie de Wizards & Dice. Bien qu’elle soit requise pour répondre aux attentes du jury, cette analyse EBIOS va mettre en lumière les risques majeures qui pourraient perturber notre projet, ce qui va nous permettre de concentrer nos efforts en priorités sur les aspects les plus critiques.

La gestion des risques EBIOS se décompose en cinq ateliers, commençant d’une vision large pour aller de plus en plus dans le détails. Le premier atelier posera le cadre de ce qui sera analysé. Le second abordera les sources de risques ainsi que ce qu’elles visent. Le troisième et le quatrième traiteront respectivement des scénarios stratégiques et opérationnels afin de cartographier plus en détails les risques les plus critiques. Le cinquième et dernier atelier va lui fournir des propositions de traitements et de suivis des risques mis en lumières et détailler par les quatre ateliers précédents.
Il est à noter que chaque atelier sollicite normalement l’intervention de plusieurs acteurs pouvant changer entre chaque atelier. Par exemple, l’atelier 1 sollicite des populations décisionnaires au sein de l’entreprise afin d’avoir une vision globale, tel que les membres de la directions, des métiers de l’entreprise, ainsi que le Directeur des Systèmes d’Information (DSI). À l’inverse, l’atelier 4 fait appelle à des populations plus techniques, à même de répondre directement aux risques rencontrées, le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, le DSI, et éventuellement un spécialiste en cybersécurité. Cela étant dit, de part la taille de notre équipe projet, mais également à cause de l’implication de chacun de ses membres au sein des différents aspects du projet, nous avons effectué les cinq ateliers tous ensemble. Chacun était libre d’intervenir au mieux de ses capacités et de ses connaissances du sujet abordé, et cela au cours de chaque atelier. Ainsi, nous pensons avoir été en mesure de couvrir tous les aspects de cette analyse de risque, macro comme micro.
Cycle = pas de cycle

Atelier 1 – Cadrage et socle de	sécurité

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Définir le cadre de l’étude, son périmètre métier et technique, les événements redoutés associés et le socle de sécurité

LES DONNÉES DE SORTIE
Avoir identifié :
- les éléments de cadrage : objectifs de l’étude, rôles et responsabilités, cadre temporel ;
- le périmètre métier et technique: missions, valeurs métier, biens supports ;
- les événements redoutés et leur niveau de gravité ;
- le socle de sécurité: liste des référentiels applicables, état d’application, identification et justification des écarts.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Définir le cadre de l’étude ;
2. Définir le périmètre métier et technique de l’objet étudié ;
3. Identifier les événements redoutés et estimer leur niveau de gravité ;
4. Déterminer le socle de sécurité et en évaluer la conformité.

COMMENT PROCÉDER ? (4 paragraphes)

Cadrage de l’analyse de risques

Objectifs de l’étude

[Corps de texte]

Rôles et responsabilités

[Corps de texte]

Cadre temporel

[Corps de texte]

Périmètre métier et technique

Missions de Wizards & Dice

[Corps de texte]

Valeurs métier

[Corps de texte]

Biens supports

[Corps de texte]

Événements redoutés et leur gravité

Événements redoutés – ER

[Corps de texte]

Niveau de gravité des ER

[Corps de texte]

Socle de sécurité

Référentiels applicables et état d’application

[Corps de texte]

Identification et justification des écarts

[Corps de texte]

Atelier 2 – Sources de risques

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Identifier les sources de risque (SR) etleurs objectifs visés (OV) en lien avec le contexte de l’étude

 LES DONNÉES DE SORTIE
- la liste de couples SR/OV prioritaires retenus pour la suite de l’étude ;
- la liste des couples SR/OV secondaires susceptibles d’être étudié dans un second temps et qui feront, si possible, l’objet d’une surveillance attentive ;
- une cartographie des sources de risque

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Identifier les sources de risque et les objectifs visés ;
2. Évaluer la pertinence des couples SR/OV ;
3. Sélectionner les couples SR/OV jugés prioritaires pour poursuivre l’analyse

COMMENT PROCÉDER ? (3 paragraphes)

Couples de SR/OV prioritaires

[retenus pour la suite de l’étude]

Couples de SR/OV secondaires

[susceptibles d’être étudié dans un second temps et qui feront, si possible, l’objet d’une surveillance attentive]

Figure 1: Exemple de figure

Cartographie des sources de risque

[Corps de texte]

Atelier 3 – Scénarios stratégiques

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Disposer d’une vision claire de l’écosystème, afin d’identifier et de présenter les parties prenantes les plus menaçantes à la direction.
Bâtir des scénarios (stratégiques) de haut niveau

LES DONNÉES DE SORTIE
avoir établi et identifié les éléments suivants :
- la cartographie du niveau de dangerosité induit par les parties prenantes majeures de l’écosystème et l'identification des parties prenantes critiques ;
- les scénarios stratégiques et événements redoutés ;
- les mesures de sécurité retenues pour l’écosystème.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. construire la cartographie de dangerosité des parties prenantes de l’écosystème et sélectionner les parties prenantes critiques ;
2. élaborer des scénarios stratégiques ;
3. définir des mesures de sécurité sur l’écosystème.

COMMENT PROCÉDER ? (3 paragraphes)

Niveau de dangerosité

[Cartographie du niveau de dangerosité induit par les parties prenantes majeures de l’écosystème et l'identification des parties prenantes critiques]

[Corps de texte]

Scénarios stratégiques et événements	redoutés

[Corps de texte]

Mesures de sécurité retenues

[Corps de texte]

Atelier 4 – Scénarios opérationnels

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Construire des scénarios opérationnels
Schématisent les modes opératoires mis en œuvres par les sources de risque pour réaliser les scénarios stratégiques
Démarche similaire à celle de l’atelier 3, en se concentrant sur les biens supports.

LES DONNÉES DE SORTIE
À l’issue de cet atelier, vous devez avoir établi la liste des scénarios opérationnels et leur vraisemblance.

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Élaborer les scénarios opérationnels ;
2. Évaluer leur vraisemblance.

COMMENT PROCÉDER ? (2 paragraphes)

Scénario opérationnel 1

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Scénario opérationnel 2

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Scénario opérationnel 3

Déroulé

[Corps de texte]

Vraisemblance

[Corps de texte]

Atelier 5 – Traitement du risque

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]

LES OBJECTIFS DE L’ATELIER
Réaliser une synthèse des scénarios de risque identifiés et de définir une stratégie de traitement du risque.

LES DONNÉES DE SORTIE
À l’issue de l’atelier, vous devez avoir défini les éléments suivants :
- la stratégie de traitement du risque ;
- la synthèse des risques résiduels ;
- le plan de traitement du risque ;
- le cadre du suivi des risques

LES ÉTAPES DE L’ATELIER
1. Réaliser la synthèse des scénarios de risque ;
2. Décider de la stratégie de traitement du risque ;
3. Définir les mesures de sécurité ;
4. Évaluer et documenter les risques résiduels ;
5. Mettre en place le cadre de suivi des risques ;
6. Mettre en place des mécanismes de surveillance.

COMMENT PROCÉDER ? (5 paragraphes)

Traitement du risque

Stratégie de traitement

[Corps de texte]

Plan de traitement

[Corps de texte]

Synthèse des risques résiduels

[Corps de texte]

Suivi des risques

[Corps de texte]

Conclusion

Introduction de la section :
Cette section <suiteIntro>
- <TitreA> : [Corps de texte]
- <TitreB> : [Corps de texte]
- <TitreC> : [Corps de texte]