Compte-rendu de
réunion – Point d’avancement du projet et des Jalons

🖋️ Créateur : Arthur YANG – Responsable Documentation & Administratif
📅 Date de Création : 10/05/2025

Membres présents :
- Loïs ALLAIRE	OUI
- Hugo CLAMOND	OUI
- Axel MOURILLON	NON
- Arthur YANG	OUI

Avancements techniques

PCA / PRA

- Arthur : PCA et PRA effectué avec un premier jet.
  - Voir dans le GIT : Documentation\Securite\PRA et PCA
  - Remarques : Comme discuté avec Axel et Loïs à l’issue de la réunion du 10 juin, il convient de préciser que les deux documents produits ne constituent pas, à proprement parler, un véritable PCA et PRA. En effet, au lieu de détailler directement les procédures à suivre, ils renvoient vers des documents spécifiques censés traiter différents types d’incidents. Or, dans un cadre classique, ces procédures devraient être intégrées dans le contenu même du PCA/PRA. Faute de temps, et dans un souci d’avoir malgré tout une base exploitable, nous avons opté pour cette approche transitoire. Il est à noter que les documents mentionnés dans ces redirections ne sont pas encore finalisés, mais nous pourrons justifier qu’ils sont prévus dans les étapes ultérieures du projet.

Synchronisation de l’infrastructure

Pas de chose en plus.

Développement du site web

Loïs a déjà ajouté les différents titres des thèmes pour le catalogue sur le site, et prévoit maintenant de tester l’utilisation de ChatGPT pour générer ou adapter du code dans WordPress, afin de voir si cette approche fonctionne correctement.

Revue des documents techniques de l’infrastructure

- Une revue complète de l’ensemble des documents a été effectuée. Dans l’ensemble, ceux-ci sont jugés conformes et exploitables notamment pour les annexes, quel que soit leur format (texte, PDF, Excel, etc.). Ils intègrent des configurations précises, notamment pour des éléments techniques comme Promtail, le monitoring ou encore certaines parties de l’infrastructure.
- Il faut juste aussi souligner que, bien que l’essentiel soit documenté, certains fichiers ou configurations manquent encore pour atteindre un niveau de complétude optimal. Cela concerne par exemple la documentation liée au bastion, au reverse proxy ou à certains aspects de Proxmox. Par contre, les éléments déjà présents constituent une base solide et largement suffisante pour comprendre et les exploités.

À noter que, pour combler certains manques, Hugo s’est principalement appuyé sur les ressources disponibles sur IT-Connect pour la mise en place de Guacamole, et sur ChatGPT pour l’aide à la configuration de certains composants techniques. Mais il n’y a pas de fichiers de configurations au final.
Jalon 7

Avancées

Arthur

  - Intro + Conclu V1 (premier jet) => Dans Jalon7 du Git puis « BrouillonJalon7AY »

Loïs

  - Commencement brouillon et rédaction partie Commercial et documentaire => Dans Jalon7 du Git puis « BrouillonJalon7LA »

Hugo

  - Commencement brouillon et plan de la partie technique sur le GIT, dans une branche à part. Tout sera poussé dans la main plus tard.

Axel

  - Premier plan détaillé pour la partie 3.1 :
    - Tâches et planification de l'avancement (inclu taches, priorisation, répartition des tâches, planning orga et prévisionnel entre autres)
    - Outils de gestion (discord, taïga Tricount, reunion, Git et documents entre autres)
  - Réalisation du template du mémoire PTUT.

Annonce de la demande de réalisation d’un premier jet pour la semaine d’après.

ATTENTION : Bien anticiper l’impression et le rendu papier du mémoire PTUT. Loïs a proposé d’imprimer chez EDF le mémoire PTUT.
Jalon 8 et 9

À retenir

Date de passage : 10 Juin

Rappel :

Jalon 8 : Oral (commercial) + vidéo (3min à 5min max)

Jalon 9 : Oral (POC) avec démonstration

Infos :

  - Jalon 8 : 15 min présentation oral présentation CLIENT (technique un peu quand même, soit vendeur surtout, rappeler le projet, l’histoire, pourquoi ça marche ou pas, etc.) + à la suite 3 à 5 min de vidéo (comprendre le produit, une démonstration, vendre le produit, une vidéo commercial qui accroche qui fait comprendre) + 10 min de questions / réponses

  - Jalon 9 : oral technique pour des mecs de DSI
  - C’est un oral avec la démonstration en même temps
  - Prévoir le temps pour être prêt le moment ou le jury arrive
  - Parle à un public
  - 30 min d’oral + 30 min de questions et réponses
  - Toujours capter l'attention du public même si une personne fait la démonstration en fond, pour continuer l’oral, les autres continuent de parler

Répartition (idées) :

- Axel + Loïs sur Jalon 8 => Faire le cadrage du jalon
- Arthur + Hugo sur Jalon 9 => Faire le cadrage du jalon

D’ici jeudi soir (ou vendredi au plus tard), chaque binôme se concentre sur le cadrage de son jalon respectif, c’est-à-dire la préparation de ce que nous allons présenter ou illustrer, en identifiant les éléments à mettre en avant et les points à approfondir. Ensuite, une rotation sera organisée entre les binômes : un membre de chaque duo échangera avec l’autre groupe afin de présenter les avancées réalisées, recueillir des retours et, si besoin, ajuster certains points ou proposer de nouvelles idées. Ça peut nous permettre de gagner un peu de temps jusqu’à samedi.

Remarques

Pas de remarques en plus.
# Prochaine réunion

## Date

Pour les réunions de jalon dans la semaine :
  - Arthur et Loïs : Jeudi soir
  - Hugo et Axel : Vendredi soir

Samedi 24 mai 2025, de 14h30 à 16h30

## Ordre du jour

Jalon 7 : Suite et rédactions du jalon (premier jet)
Jalon 8 : Avancée du jalon (cadrer ce que l’on va dire pour l’oral et ce que l’on va faire pour la vidéo)
Jalon 9 : Avancée du jalon (cadrer ce que l’on va dire pour l’oral et ce que l’on va montrer)
Avancées techniques : Site internet, définition des critères de disponibilités réels de l'infrastructure et du niveau de sécurité
Autres points pertinents (synchro, clonage)

## Devoirs

Tout le monde :

Loïs :
[Priorité très haute] Continuer et finir le site web
[Priorité très haute] Jalon 7 (2 semaines restantes)
3.2. Aspects commerciaux et documentaire
[Priorité haute] Cadrage Jalon 8 – Aide : Axel
Arthur :
[Priorité très haute] Jalon 7 (2 semaines restantes) :
1. Introduction
5. Conclusion
[Priorité haute] Cadrage Jalon 9 – Aide : Hugo
[Priorité normale] Définition des critères de disponibilités réels de l'infrastructure et du niveau de sécurité.
Hugo :
[Priorité très haute] Jalon 7 (2 semaines restantes) :
3.3. Aspects techniques
[Priorité haute] Cadrage Jalon 9 – Aide : Arthur
[Priorité normale] Site et fonctionnement de l’infrastructure des 2 cotés (Clonage des machines)
Axel :
[Priorité très haute] Jalon 7 (2 semaines restantes) :
2. Projet Wizards & Dice – Aide : Arthur
3.1. Gestion de projet
4. Bilan du projet – Aide : Arthur
[Priorité haute] Mettre à jour les éléments de gestion de projet sur le Gantt
[Priorité haute] Cadrage Jalon 8 – Aide : Loïs